****

**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

вул. Степна,4, с.Фонтанка , Лиманський район, Одеська область, 67571

тел.: (066) 782 – 36 – 96, E-mail:uks\_f@ukr.com

Код ЄДРПОУ 44211502

###### ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**до звіту про виконання бюджету**

**Управлінням капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області з 01.04.2021-31.12.2021 року**

План асигнувань за 2021 року на утримання  Управління капітального будівництва по загальному фонду виконано в сумі 2 353,841 тис. грн., що складає 99 % до уточненого плану асигнувань на рік (2 369,285 тис.грн.).

По спеціальному фонду уточнений план асигнувань за кошторисними призначеннями на 2021 рік складає 39 611,95 тис.грн. Видатки виконані в сумі 13 551,873 тис. грн., або на 34,21 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Затверджено сільською радою на рік (з квітня 2021р.)** | **План з рахуванням змін на рік (з квітня 2021р.)** | **План з урахуван-ням змін на квітень-грудень 2021р.** | **Виконано за 2021р.(з квітня 2021р.)** | **Виконано (%) до уточненого плану на рік (з квітня 2021р.)** | **Виконано(%) до уточненого плану за квітень -грудень 2021р** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/1=5) | 6 (4/3=6) |
| **ДОХОДИ:** |  |  |  |  |  |  |
| - Загального фонду | 3 018,10 | 7 709,89 | 5 996,577 | 7 057,384 | 234% | 118% |
| - Спеціального фонду | 27 854,46 | 39 611,95 | 30 809,298 | 13 551,873 | 49% | 44% |
| **Видатки :** |  |  |  |  |  |  |
| - Загального фонду | 3 018,10 | 7 709,89 | 5 996,577 | 7 057,384 | 234% | 118% |
| - Спеціального фонду | 27 854,46 | 39 611,95 | 30 809,298 | 13 551,873 | 49% | 44% |
| **Всього:** | 30 872,56 | 47 321,84 | 36 805,875 | 20 609,257 | 67% | 56% |

 Загальна штатна чисельність працівників управління капітального будівництва станом на 31.12.2021 року складає 8 одиниць, а саме:

керівники   -     3 шт. один.

спеціалісти  -   5 шт. один.

Фактично зайнято  - 7 штатних одиниць.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду управління капітального будівництва станом на 31.12.2021 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду управління капітального будівництва станом на 31.12.2021 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду управління капітального будівництва станом на 31.12.2021 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду управління капітального будівництва станом на 31.12.2021 року  відсутня.

**Відповідно до прийнятих Програм Фонтанської сільської ради касові видатки Управління капітального будівництва станом на 31.12.2021 року складають 18 255 415,57 грн.**

-**КТПКВК 1021** « Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 49314,80 грн. а саме:

Поточний ремонт вуличного освітлення шкільного подвір’я Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30.-49 314,80 грн.,

-**КТПКВК 1061** « Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 5 999 391,09 грн. а саме:

Послуги з оплати вартості приєднання збільшення на 15 кВт потужності енергозабезпечення будівлі Новодофинівської ЗОШ І-ІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська обл., Одеський р-н, с. Нова Дофинівка, вулиця Шкільна, 30, - 21 577,28 грн.,

Послуги з проектування монтажу обладнання для захисту від потрапляння блискавки в будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2, - 39 987,50грн.,

Послуги з проектування монтажу обладнання для захисту від потрапляння блискавки в будівлі Світлівської ЗОШ І ступенів за адресою: 67513, Одеська обл., Лиманський р-н, с. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35., - 11 850 грн.,

Послуги з проектування монтажу пожежної сигналізації в будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ степенів – ліцею ДНЗ за адресою: 67562, Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, провулок Шкільний, 1.,- 40387,50 грн.,

Послуги з проектування монтажу пожежної сигналізації в будівлі Світлівської «ЗОШ І-ІІІ степенів за адресою: 67513, Одеська обл., Лиманський р-н, селище Світле, улиця Комунальна, будинок 35. – 39987,50 грн.,

Послуги з розробки проектної документації з монтажу обладнання для захисту від потрапляння блискавки в будівлі Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30, - 41237,50 грн.,

Послуги з розробки проектної документації з монтажу обладнання пожежної сигналізації в будівлі Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30, - 41160,00 грн.,

Послуги з розробки проектної документації з монтажу пожежної сигналізації в будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2, - 41405,00 грн.,

Поточний ремонт будівлі Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30, - 872788,23 грн.,

Поточний ремонт будівлі Світлівської ЗОШ І ступенів за адресою: 67513, Одеська обл., Лиманський р-н., с. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35, - 762950,27 грн.,

Поточний ремонт вимощення та системи водовідведення будівлі Фонтанського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55, - 1 530 027,46 грн.,

Поточний ремонт даху в будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2, - 444 624,90 грн.,

Поточний ремонт електричних мереж будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2, - 49 302,80 грн.,

Поточний ремонт класів Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вулиця Одеська, 2, - 216 014,15 грн.,

Поточний ремонт класів у Крижанівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею ДНЗ" за адресою: 67562, Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, провулок Шкільний, 1, - 223 711,99 грн.,

Поточний ремонт класів у Фонтанському навчально-виховного комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55, - 294 578,57 грн.,

Розробка проектно-кошторисної документації з "Реконструкції Фонтанського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" за адресою: Одеська область, Одеський (Лиманський) район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55.", - 1 327 800,44 грн.

-**КТПКВК 7321** « Будівництво освітніх установ та закладів » 81 015,41 грн. а саме:

вишукувальні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні в Новодофінівській школі» - 4000 грн.,

розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні в Новодофінівській школі» -49000 грн.,

капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні в Новодофінівській школі» 5413,79 грн.,

Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні) в Новодофінівській загальноосвітньої школі І-ІІ ступенів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області" – 7967,62 грн.,

Послуги з оплати вартості приєднання збільшення на 15 кВт потужності енергозабезпечення будівлі Світлівської ЗОШ І ступенів за адресою: 67513, Одеська обл., Лиманський р-н, с. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35 – 14 634,00 грн.,

-**КТПКВК 7325** Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» 6 389 027,01 грн., а саме:

Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику зі штучним покриттям біля Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30", - 48 954,22 грн.,

«Експертиза проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика біля Новодофінівської школи» - 9935,47 грн.,

«Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика в Олександрівській ЗОШ I-III ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2». – 4 399 950,00 грн.,

Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику зі штучним покриттям біля Фонтанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» за адресою: 67571, Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 46/3 –1 930 187,32 грн.,

-**КТПКВК 7330** «Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності» 1 687 667,26 грн., а саме:

Капітальний ремонт дитячого майданчику по вул. Лісна с-ще Ліски Одеського району Одеської області, - 791 112,03 грн.,

Капітальний ремонт ігрового майданчику в селі Нова Дофінівка Одеського району Одеської області, - 829 816,40 грн.,

Будівництво проспекту Висоцького на ділянці від вул. Кошевого О. до вул. Центральна в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області, - 66 738,83 грн..,

-**КТПКВК 7363** «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 4 000 000,00 грн., а саме:

Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику зі штучним покриттям біля Фонтанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» за адресою: 67571, Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 46/3, -2 450 514,68 грн.,

Будівництво проспекту Висоцького на ділянці від вул. Кошевого О. до вул. Центральна в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області, - 1 549 485,32 грн.,

-**КТПКВК 7461** «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» 49000,00 грн., а саме:

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лісний бульвар, село Фонтанка, Одеського району, Одеської області, - 49 000,00 грн.,

**-КТПКВК0160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2 353 841,56  грн*.,* а саме*:*

заробітна плата – 1 711 612,30  грн.,

нарахування на оплату праці -377 478,00 грн.,

оплата послуг (крім комунальних)- 75 955,00  грн.,

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 156 799,26 грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 31 997,00 грн.

**Таблиця 1. Загальна таблиця доходів та видатків з 01.04.2021-31.12.2021 року.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сума у бюджеті** | **Назва програми** | **Вид робіт** | **Фінансування** | **Сума договору** | **Сплачено** | **Стан на 31.12.21 р.** |
| 1 | 32 000,00 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (принтер) Управлінню капітального будівництва | Принтер (МФУ) | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) |  | 31 997,00 |  |
| 2 | 1 715 807,00 | Заробітна плата Управлінню капітального будівництва | Заробітна плата | Перерозподіл |  | 1 711 612,30 |  |
| 3 | 377 478,00 | Нарахування на заробітну плату | Нарахування на заробітну плату | Перерозподіл |  | 377 478,00 |  |
| 4 | 87 000,00 | Оплата послуг (крім комунальних) | Програмне забезпечення | За рахунок залишку загального фонду |  | 75 499,00 |  |
| 5 | 157 000,00 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | Комп’ютерне обладнання, канцтовари, картриджі | За рахунок залишку загального фонду |  | 156 799,26 |  |

**Всього: 2 369 285,00 грн**

**Таблиця 2. Зведена таблиця стану виконання об’єктів, які передані для реалізації Управлінню капітального будівництва.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сума у бюджеті** | **Назва програми** | **Вид робіт** | **Фінансування** | **Сума договору** | **Сплачено** | **Стан на 31.12.21 р.** |
| 1 | 49 500,00 | Поточний ремонт вуличного освітлення шкільного подвір’я Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30 | Договір на роботи | За рахунок залишку загального фонду | 48 814,80 | 48 814,80 | Виконано. |
| 2 |  | Поточний ремонт вуличного освітлення шкільного подвір’я Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30 | Договір на технічний нагляд | За рахунок залишку загального фонду | 500 | 500 | Виконано. |
| 3 | 236 000,00 | Послуги з монтажу обладнання пожежної сигналізації в будівлі Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції |  |  | Тендер не об’явлено. |
| Повне виконання робіт прогнозується у наступному році |
| 4 | 49 000,00 | Послуги з оплати вартості приєднання збільшення на 15 кВт потужності енергозабезпечення будівлі Новодофинівської ЗОШ І-ІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська обл., Одеський р-н, с. Нова Дофинівка, вулиця Шкільна, 30 | Договір на технічні умови | За рахунок залишків освітньої субвенції | 14 634,00 | 14 634,00 | Виконано |
| 5 |  | Послуги з оплати вартості приєднання збільшення на 15 кВт потужності енергозабезпечення будівлі Новодофинівської ЗОШ І-ІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська обл., Одеський р-н, с. Нова Дофинівка, вулиця Шкільна, 30 | Договір на технічні умови | За рахунок залишків освітньої субвенції | 6 943,28 | 6 943,28 | Виконано |
| 6 | 15 000,00 | Послуги з проектування монтажу обладнання для захисту від потрапляння блискавки будівлі в будівлі Дошкільного навчального закладу «Казкова Рів'єра» с. Олександрівка, за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Одеська,2. | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишку загального фонду | 11 850,00 |  | Об’єм робіт буде закрито у 2022 році |
| 7 | 49 000,00 | Послуги з проектування монтажу обладнання для захисту від потрапляння блискавки будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ степенів – ліцею ДНЗ за адресою: 67562, Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, провулок Шкільний, 1. | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції |  |  | Проведено тендер. |
| Об’єм робіт буде закрито у 2022 році |
| 8 | 49 000,00 | Послуги з проектування монтажу обладнання для захисту від потрапляння блискавки в будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2 | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції | 39 987,50 | 39987,5 | Виконано. |
| 9 | 15 000,00 | Послуги з проектування монтажу обладнання для захисту від потрапляння блискавки в будівлі Світлівської ЗОШ І ступенів за адресою: 67513, Одеська обл., Лиманський р-н, с. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35. | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції | 11 850,00 | 11850 | Виконано. |
| 10 | 49 000,00 | Послуги з проектування монтажу пожежної сигналізації в будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ степенів – ліцею ДНЗ за адресою: 67562, Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, провулок Шкільний, 1. | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції | 40 387,50 | 40387,5 | Виконано. |
| 11 | 49 000,00 | Послуги з проектування монтажу пожежної сигналізації в будівлі Світлівської «ЗОШ І-ІІІ степенів за адресою: 67513, Одеська обл., Лиманський р-н, селище Світле, улиця Комунальна, будинок 35 | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції | 39 987,50 | 39987,5 | Виконано. |
| 12 | 49 000,00 | Послуги з розробки проектної документації з монтажу обладнання для захисту від потрапляння блискавки в будівлі Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30 | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції | 41 237,50 | 41237,5 | Виконано. |
| 13 | 49 000,00 | Послуги з розробки проектної документації з монтажу обладнання пожежної сигналізації в будівлі Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30 | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції | 41 160,00 | 41160 | Виконано. |
| 14 | 49 000,00 | Послуги з розробки проектної документації з монтажу пожежної сигналізації в будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2 | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції | 41 405,00 | 41405 | Виконано. |
| 15 | 875 000,00 | Поточний ремонт будівлі Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 861 792,66 | 861792,66 | Виконано. |
| 16 |  | Поточний ремонт будівлі Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30 | Договір на технічний нагляд | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 10995,57 | 10995,57 | Виконано. |
| 17 | 800 000,00 | Поточний ремонт будівлі Світлівської ЗОШ І ступенів за адресою: 67513, Одеська обл., Лиманський р-н., с. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 788 581,42 | 760 519,60 | Роботи виконуються |
| Закінчення робіт в 2022 році |
| 18 |  | Поточний ремонт будівлі Світлівської ЗОШ І ступенів за адресою: 67513, Одеська обл., Лиманський р-н., с. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35 | Договір на технічний нагляд | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 10 076,71 | 2430,67 | Роботи виконуються |
| Закінчення робіт в 2022 році |
| 19 | 1 568 000,00 | Поточний ремонт вимощення та системи водовідведення будівлі Фонтанського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 1 510 607,64 | 1 510 607,64 | Виконано |
| 20 |  | Поточний ремонт вимощення та системи водовідведення будівлі Фонтанського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55 | Договір на технічний нагляд | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 19 607,14 | 19607,14 | Виконано |
| 21 | 500 000,00 | Поточний ремонт даху в будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 439 000,00 | 439000 | Виконано. |
| 22 |  | Поточний ремонт даху в будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2 | Договір на технічний нагляд | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 5 624,90 | 5624,9 | Виконано. |
| 23 | 49 500,00 | Поточний ремонт електричних мереж будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 48 802,80 | 48 802,80 | Виконано |
| 24 |  | Поточний ремонт електричних мереж будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2 | Договір на технічний нагляд | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 500 | 500 | Виконано |
| 25 | 219 000,00 | Поточний ремонт класів Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вулиця Одеська, 2 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 213 282,00 | 213 282,00 | Виконано |
| 26 |  | Поточний ремонт класів Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вулиця Одеська, 2 | Договір на технічний нагляд | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 2 732,15 | 2 732,15 | Виконано |
| 27 | 225 800,00 | Поточний ремонт класів у Крижанівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею ДНЗ" за адресою: 67562, Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, провулок Шкільний, 1 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 220 880,40 | 220 880,40 | Виконано |
| 28 |  | Поточний ремонт класів у Крижанівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею ДНЗ" за адресою: 67562, Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, провулок Шкільний, 1 | Договір на технічний нагляд | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 2 831,59 | 2 831,59 | Виконано |
| 29 | 298 000,00 | Поточний ремонт класів у Фонтанському навчально-виховного комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 294 578,57 | 294 578,57 | Виконано |
| 30 |  | Поточний ремонт класів у Фонтанському навчально-виховного комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55 | Договір на технічний нагляд | За рахунок залишків освітньої субвенції (ЗФ) | 3419,16 |  | Виконано, розрахунок в 2022 році |
| 31 | 236 000,00 | Придбання та монтаж обладнання пожежної сигналізації в будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ степенів – ліцею ДНЗ за адресою: 67562, Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, провулок Шкільний, 1. | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (кошти що передаються із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) |  |  | Тендер не об’явлено. |
| Повне виконання робіт прогнозується у наступному році |
| 32 | 119 000,00 | Придбання та монтаж обладнання для захисту від потрапляння блискавки в будівлі Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (кошти що передаються із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) |  |  | Тендер не об’явлено. |
| Повне виконання робіт прогнозується у наступному році |
| 33 | 95 000,00 | Придбання та монтаж обладнання для захисту від потрапляння блискавки в будівлі Світлівської ЗОШ І ступенів за адресою: 67513, Одеська обл., Лиманський р-н, с. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (кошти що передаються із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) |  |  | Тендер не об’явлено. |
| Повне виконання робіт прогнозується у наступному році |
| 34 | 71 000,00 | Придбання та монтаж обладнання для захисту від потрапляння блискавки в в будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (кошти що передаються із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) |  |  | Тендер не об’явлено. |
| Повне виконання робіт прогнозується у наступному році |
| 35 | 121 000,00 | Придбання та монтаж обладнання длязахисту від потрапляння блискавки в будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ степенів – ліцею ДНЗ за адресою: 67562, Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, провулок Шкільний, 1. | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (кошти що передаються із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку)) |  |  | Тендер не об’явлено. |
| Повне виконання робіт прогнозується у наступному році |
| 36 | 236 000,00 | Придбання та монтаж обладнання пожежної сигналізації в Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (кошти що передаються із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) |  |  | Тендер не об’явлено. |
| Повне виконання робіт прогнозується у наступному році |
| 37 | 116 000,00 | Придбання та монтаж пожежної сигналізації в будівлі Світлівської «ЗОШ І-ІІІ степенів за адресою: 67513, Одеська обл., Лиманський р-н, селище Світле, улиця Комунальна, будинок 35 | Договір на роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (кошти що передаються із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) |  |  | Тендер не об’явлено. |
| Повне виконання робіт прогнозується у наступному році |
| 38 | 1 328 000,00 | Розробка проектно-кошторисної документації з "Реконструкції Фонтанського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" за адресою: Одеська область, Одеський (Лиманський) район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55." | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишків освітньої субвенції (кошти що передаються із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) | 1 327 800,44 | 1 327 800,44 | Виконані |
| 39 | 900 000,00 | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Лугова в с. Вапнярка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | Договір на проєктні роботи | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) | 144 980,60 |  | Роботи виконуються |
| Закінчення робіт в 2022 році |
| 40 | 200 000,00 | Розробка проектної документації "Капітальний ремонт водопроводу по вул.Західна від буд. №40/1 до провулка Айвазовского, 16 в с.Фонтанка Одеського району Одеської області" | Договір на проєктні роботи | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) | 135 000,00 |  | Роботи виконуються |
| Закінчення робіт в 2022 році |
| 41 | 4 000,00 | Вишукувальні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні) в Новодофінівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області" | Договір на виконання інженерно-геологічних вишукувань | За рахунок залишку спецфонду (бюджет розвитку) | 4 000,00 | 4 000,00 | Виконано |
| 42 | 20 000,00 | Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні) в Новодофінівській загальноосвітньої школі І-ІІ ступенів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області" | Договір на проведення експертизи | За рахунок залишку спецфонду (бюджет розвитку) | 7 967,62 | 7 967,62 | Виконано |
| 43 | 1 900 000,00 | Капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні) в Новодофінівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | Договір на роботи | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) | 5 413,79 | 5 413,79 | Після затвердження на виконкомі проектних рішень буде об’явлений тендер |
| 44 | 49 800,00 | Послуги з оплати вартості приєднання збільшення на 15 кВт потужності енергозабезпечення будівлі Світлівської ЗОШ І ступенів за адресою: 67513, Одеська обл., Лиманський р-н, с. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35 | Договір на підключення до інженерних мереж | За рахунок залишку загального фонду | 14 634,00 | 14 634,00 | Виконано |
| 45 |  | Послуги з оплати вартості приєднання збільшення на 15 кВт потужності енергозабезпечення будівлі Світлівської ЗОШ І ступенів за адресою: 67513, Одеська обл., Лиманський р-н, с. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35 | Договір на підключення до інженерних мереж | За рахунок залишку загального фонду | 7 143,28 |  | Для оплати коштів та завершення монтажних робіт потрібно змінити код КПКВК на сесії, помилка у бюджеті |
| 46 | 16 000,00 | Послуги з перенесення вузлу обліку електричної енергії з вугільного складу Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30 |  | За рахунок залишку загального фонду |  |  | Дані роботи не потрібно виконувати, тому що на вугільному складу не має лічильника електричної енергії |
| 47 | 49 000,00 | Послуги з проектування монтажу для захисту електрощитової та підключення дизель - генератора для забезпечення 2 категорії з надійності електропостачання будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ степенів – ліцею ДНЗ за адресою: 67562, Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, провулок Шкільний, 1. | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишку загального фонду | 37 000,00 |  | Роботи виконані, розрахунок буде здійснено в 2022 році |
|  |
| 48 | 15 000,00 | Послуги з проектування монтажу обладнання для захисту від потрапляння блискавки будівлі Дошкільного навчального закладу «Вербиченька» с. Нова Дофінівка, розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул.. 8 Березня, 19; | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишку загального фонду |  |  | Для виконання робіт потрібно змінити код КПКВК на сесії, помилка у бюджеті |
| 49 | 34 900,00 | Придбання та монтаж обладнання для захисту від потрапляння блискавки будівлі в будівлі Дошкільного навчального закладу «Казкова Рів'єра» с. Олександрівка, за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Одеська,2. | Договір на проєктні роботи | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) |  |  | Тендер не об’явлено. |
| Повне виконання робіт прогнозується у наступному році |
| 50 | 34 900,00 | Придбання та монтаж обладнання для захисту від потрапляння блискавки будівлі Дошкільного навчального закладу «Вербиченька» с. Нова Дофінівка, розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул.. 8 Березня, 19; | Договір на проєктні роботи | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) |  |  | Тендер не об’явлено. |
| Повне виконання робіт прогнозується у наступному році |
| 51 | 71 000,00 | Придбання та монтаж обладнання по захисту електрощитової та підключення дизель - генератора для забезпечення 2 категорії з надійності електропостачання будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ степенів – ліцею ДНЗ за адресою: 67562, Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, провулок Шкільний, 1. | Договір на роботи | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) |  |  | Тендер буде об'явлено після затвердження проєктних рішень . |
| 52 | 49 000,00 | Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні) в Новодофінівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області" | Договір на проєктні роботи | За рахунок залишку спецфонду (бюджет розвитку) | 49 000,00 | 49 000,00 | Виконано |
| 53 | 49 000,00 | 2113 Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику зі штучним покриттям біля Новодофінівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Нова Дофінівка, вулиця Шкільна, 30" | Договір на проєктні роботи | Перерозподіл | 48 954,22 | 48 954,22 | Виконано |
| 54 | 6 700 000,00 | Будівництво стадіону в селі Фонтанка вул.. Центральна, 46/1 (Лиманського) Одеського району Одеської області | Договір на роботи | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) | 19 685 000,00 |  | Виконані проєктні роботи, отриманий експертний звіт, визначений виконавець робіт, отриманий дозвіл на виконання будівельних робіт |
| 55 |  | Будівництво стадіону в селі Фонтанка вул.. Центральна, 46/1 (Лиманського) Одеського району Одеської області | Договір на виконання авторського нагляду |  | 47 328,00 |  | Укладений договір |
| 56 |  | Будівництво стадіону в селі Фонтанка вул.. Центральна, 46/1 (Лиманського) Одеського району Одеської області | Договір на технічний нагляд |  | 290 000,00 |  | Укладений договір |
| 57 | 20 000,00 | Експертиза проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт спортивного майданчику в Фонтанському НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55 з улаштуванням скейтпарку" | Договір на проведення експертизи | За рахунок залишку спецфонду (бюджет розвитку) |  |  | Потрібна зміна назви об'єкту для об'явлення тендеру на виконання проектних робіт |
| 58 | 10 000,00 | Експертиза проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям біля Новодофинівської загальноосвітньої школи ЗОШ I-II ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, с.Нова Дофинівка, вулиця Шкільна, 30 | Договір на проведення експертизи | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) | 9 935,47 | 9 935,47 | Виконано |
| 59 | 4 827 000,00 | Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика в Олександрівській ЗОШ I-III ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2 | Договір на роботи | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) | 4 350 000,00 | 4 131 660,50 | Виконано |
| 60 |  | Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика в Олександрівській ЗОШ I-III ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2 | Договір на технічний нагляд | Субвенція з обласного бюджету | 49 950,00 | 47 535,48 | Виконано |
| 61 | 8771514,68 | Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику зі штучним покриттям біля Фонтанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» за адресою: 67571, Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 46/3 | Договір на роботи | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) | 4 331 250,00 | 4331250 | Виконано |
| 62 |  | Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику зі штучним покриттям біля Фонтанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» за адресою: 67571, Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 46/3 | Договір на технічний нагляд | Субвенція з обласного бюджету | 49 452,00 | 49452 | Виконано |
| 63 | 95 000,00 | Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт спортивного майданчику в Фонтанському НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55 з улаштуванням скейтпарку" | Договір на проєктні роботи | Перерозподіл |  |  | Потрібна зміна назви об'єкту для об'явлення тендеру на виконання проектних робіт |
| 64 | 800 000,00 | Капітальний ремонт дитячого майданчику по вул. Лісна с-ще Ліски Одеського району Одеської області | Договір на проєктні роботи | Субвенція з обласного бюджету | 791 112,03 | 791112,03 | Виконано |
| 65 | 850 000,00 | Капітальний ремонт ігрового майданчику в селі Нова Дофінівка Одеського району Одеської області | Договір на проєктні роботи | Субвенція з обласного бюджету | 40 052,19 | 40 052,19 | Виконано |
| 66 |  | Капітальний ремонт ігрового майданчику в селі Нова Дофінівка Одеського району Одеської області | Договір на роботи | Субвенція з обласного бюджету | 779 400,00 | 779 400,00 | Виконано |
| 67 |  | Капітальний ремонт ігрового майданчику в селі Нова Дофінівка Одеського району Одеської області | Договір на технічний нагляд | Субвенція з обласного бюджету | 10 364,21 | 10 364,21 | Виконано |
| 68 | 1 598 486,00 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лісний бульвар, село Фонтанка, Одеського району, Одеської області | Договір на проєктні | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) | 49 000,00 | 49000 | Виконано |
| 69 | 6 500 000,00 | Будівництво проспекту Висоцького на ділянці від вул. Кошевого О. до вул. Центральна в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області | Договір на проєктні | Залишок коштів загального фонду, що передається із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) | 6 345 320,83 | 1 616 224,15 | Роботи виконуються, закінчення в 2022 році. |
| 70 | 884 737,00 | Проектно-кошторисна документація по робочому проекту «Будівництво зовнішніх мереж каналізації с. Фонтанка Лиманського (Одеського) району Одеської області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги)» (Коригування)» | Договір на проєктні | За рахунок залишку загального фонду |  |  | Згідно Рішення 16 сесії ФСС від 5 серпня 2021, №485 - VIII дані роботи передані до виконання ФСС, але згідно кошторисна не були переведені від УКБ до ФСС.Лист від УКБ був направлений до управління фінансів ФСС щодо виправлення помилки |
| 71 | 2 382 427,00 | Будівництво зовнішніх мереж каналізації села Фонтанка Лиманського (Одеського)району Одеської області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги) на 2021 рік | Договір на роботи | За рахунок залишку загального фонду |  |  | Роботи будуть виконані в 2022 році |
| 72 | 2 305 990,00 | Будівництво зовнішніх мереж |  | За рахунок залишку загального фонду |  |  | Роботи будуть виконані в 2022 році |
| каналізації села Фонтанка Лиманського (Одеського)району |
| Одеської області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги) на 2021 рік |
|  | **46 702 554,68** |  |  |  | **43 382 128,47** | **18 034 848,87** |  |

Начальник Управління капітального будівництва

Фонтанської сільської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЛЮДМИЛА УМАНСЬКА

Таблиця 3. Зведена таблиця по програмним класифікаціям видатків та кредитування місцевого бюджету (КПКВК):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Надходження та використання коштів загального фонду:** | | |  |
| **Показники** | **КЕКВ** | **Затверджено на звітний рік** | **Касові за звітний період (рік)** |
|  | **Х** | **Видатки та надання кредитів - усього** | |
| **Управління КБ Фонтанської с/р 1510160** | **Х** | **2 337 285,00** | **2 321 844,59** |
| **Управління КБ Фонтанської с/р 1517321** | **Х** | **129 800,00** | **14 634,00** |
| **Управління КБ Фонтанської с/р 1511021** | **Х** | **49 500,00** | **49 314,80** |
| **Управління КБ Фонтанської с/р 1511061** | **Х** | **5 193 300,00** | **4 671 590,65** |
| **Разом: Видатки та надання кредитів - усього** | **Х** | **7 709 885,00** | **7 057 384,04** |
|  | **2111** | **Заробітна плата** | |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1510160 | 2111 | 1 715 807,00 | 1 711 612,33 |
| Разом: Заробітна плата | 2111 | 1 715 807,00 | 1 711 612,33 |
|  | **2120** | **Нарахування на оплату праці** | |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1510160 | 2120 | 377 478,00 | 377 478,00 |
| Разом: Нарахування на оплату праці | 2120 | 377 478,00 | 377 478,00 |
|  | **2200** | **Використання товарів і послуг** | |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517321 | 2200 | 129 800,00 | 14 634,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1511061 | 2200 | 5 193 300,00 | 4 671 590,65 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1511021 | 2200 | 49 500,00 | 49 314,80 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1510160 | 2200 | 244 000,00 | 232 754,26 |
| **Разом: Використання товарів і послуг** | **2200** | **5 616 600,00** | **4 968 293,71** |
|  | **2210** | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** | |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1510160 | 2210 | 157 000,00 | 156 799,26 |
| Разом: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 157 000,00 | 156 799,26 |
|  | **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних)** | |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1511061 | 2240 | 5 193 300,00 | 4 671 590,65 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1511021 | 2240 | 49 500,00 | 49 314,80 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1510160 | 2240 | 87 000,00 | 75 955,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517321 | 2240 | 129 800,00 | 14 634,00 |
| Разом: Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 5 459 600,00 | 4 811 494,45 |
|  |  |  |  |
| **Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду:** | | |  |
| **Управління КБ Фонтанської с/р 1517321** | **X** | **2 113 800,00** | **66 381,41** |
| **Управління КБ Фонтанської с/р 1517310** | **X** | **6 673 154,00** | **0,00** |
| **Управління КБ Фонтанської с/р 1511061** | **X** | **2 322 000,00** | **1 327 800,44** |
| **Управління КБ Фонтанської с/р 1510160** | **X** | **32 000,00** | **31 997,00** |
| **Управління КБ Фонтанської с/р 1517330** | **X** | **6 600 514,00** | **1 687 667,26** |
| **Управління КБ Фонтанської с/р 1517325** | **X** | **18 022 000,00** | **6 389 027,01** |
| **Управління КБ Фонтанської с/р 1517461** | **X** | **1 598 486,00** | **49 000,00** |
| **Управління КБ Фонтанської с/р 1517363** | **X** | **4 000 000,00** | **4 000 000,00** |
| **Разом: Видатки та надання кредитів - усього** | **X** | **41 361 954,00** | **13 551 873,12** |
|  | **3110** | **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1511061 | 3110 | 994 000,00 | 0,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1510160 | 3110 | 32 000,00 | 31 997,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517321 | 3110 | 140 800,00 | 0,00 |
| Разом: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 1 166 800,00 | 31 997,00 |
|  | **3122** | **Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів** | |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517330 | 3122 | 4 950 514,00 | 66 738,83 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517310 | 3122 | 5 573 154,00 | 0,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517321 | 3122 | 0,00 | 0,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517461 | 3122 | 0,00 | 0,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517363 | 3122 | 1 549 485,32 | 1 549 485,32 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517325 | 3122 | 6 700 000,00 | 0,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1510160 | 3122 | 0,00 | 0,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1511061 | 3122 | 0,00 | 0,00 |
| Разом: Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 18 773 153,32 | 1 616 224,15 |
|  | **3132** | **Капітальний ремонт інших об’єктів** | |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517461 | 3132 | 1 598 486,00 | 49 000,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517363 | 3132 | 2 450 514,68 | 2 450 514,68 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1510160 | 3132 | 0,00 | 0,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1511061 | 3132 | 0,00 | 0,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517310 | 3132 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517321 | 3132 | 1 973 000,00 | 66 381,41 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517325 | 3132 | 11 322 000,00 | 6 389 027,01 |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1517330 | 3132 | 1 650 000,00 | 1 620 928,43 |
| Разом: Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 20 094 000,68 | 10 575 851,53 |
|  | **3142** | **Реконструкція та реставрація інших об’єктів** | |
| Управління КБ Фонтанської с/р 1511061 | 3142 | 1 328 000,00 | 1 327 800,44 |
| Разом: Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 1 328 000,00 | 1 327 800,44 |

Завідувач сектору бухгалтерського

обліку та фінансової звітності

– головний бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОЛЕГ ЛАВРЕНКО