ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДEСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 червня 2026 року								№ 336

Про  затвердження Порядку розподілу коштів бюджету територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Фонтанської сільської ради

Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України зі змінами, постановами Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», від 28.02.2025 № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2025  № 480 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій», виконавчий комітет Фонтанської сільської  ради Одеського району Одеської області, -

В И Р І Ш И В:

- Затвердити Порядок розподілу коштів бюджету територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Фонтанської сільської ради згідно додатку, що додається.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови.

Додаток до рішення

виконавчого комітету

№336 від 26.06.2026 року

Порядок

розподілу  коштів бюджету сільської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Фонтанської сільської ради

І. Загальні положення

- Цей Порядок визначає процедуру розподілу коштів бюджету Фонтанської сільської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Фонтанської сільської територіальної громади з урахуванням обсягу місцевих гарантій, що можуть надаватися для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України, що належать до комунальної власності територіальної громади  (далі - ТГ), здійснюють на цій території реалізацію публічних інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій, за рішенням сільської ради, які залучаються для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм.

- У цьому Порядку вживаються терміни у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України (далі – Кодекс) та Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій».

ІІ. Основні критерії щодо розподілу публічних інвестицій та проведення аналізу

- З метою здійснення розподілу публічних інвестицій на плановий бюджетний період та два наступні за плановим бюджетні періоди головним розпорядникам коштів (даті - ГРК) Фонтанської сільської ради у межах орієнтовного розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності в затвердженому середньостроковому  плані  пріоритетних  публічних  інвестицій ТГ  на основі схваленого Стратегічною інвестиційною радою Фонтанської сільської територіальної громади ( далі – СІР) єдиного проектного портфеля публічних інвестицій ТГ сформувати переліки розпочатих та нових публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій за формою, визначеною додатком 1 до цього Порядку з урахуванням таких критеріїв:

- пріоритетність − до переліку включають публічні інвестиційні проекти з найвищими балами пріоритизації в єдиному проектному портфелі публічних інвестицій ТГ у відповідній галузі;

- ступінь готовності − до переліку насамперед включають розпочаті публічні інвестиційні проекти та програми публічних інвестицій, стратегічна доцільність яких залишається актуальною, нові публічні інвестиційні проекти, які мають завершені передінвестиційні дослідження (попереднє техніко- економічне обґрунтування для проектів вартістю до 50 млн грн, повне техніко- економічне обґрунтування для проектів вартістю понад 50 млн грн), пройшли відповідну оцінку та готові до реалізації, нові публічні інвестиційні проекти та програми, які визначено Інвестиційною радою пріоритетними для подальшої підготовки, але не відповідають критеріям наявних програм, визначених методологією розподілу проектів єдиного портфелю серед програм для підтримки підготовки проектів;

- наявність відповідного джерела фінансового забезпечення - до переліку включають нові програми публічних інвестицій у разі наявності підтвердженого джерела фінансового забезпечення, нові публічні інвестиційні проекти − у разі наявності джерела фінансового забезпечення, що відповідає характеристикам такого проекту згідно з  Методикою   визначення   джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проектів та  програм  публічних  інвестицій,  затвердженою  наказом  Мінфіну від 28 лютого 2025 року № 131, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2025 року за № 541/43947.

- ГРК зобов’язані подати до Управління фінансів Фонтанської сільської ради сформовані переліки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (у розрізі об’єктів) до 01 жовтня, що передує плановому, разом з обґрунтуванням відповідності критеріям, визначеним пунктом 1 цього розділу.

Управлінню фінансів Фонтанської сільської ради спільно з відділом економічного розвитку, інформації та інвестицій  здійснити аналіз поданих ГРК переліків об’єктів публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на відповідність орієнтовному розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності, інформації, що міститься в єдиному проектному портфелі публічних інвестицій ТГ, та підходам до визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення, а також щодо обґрунтованості зазначеної потреби у фінансовому забезпеченні з огляду на поточний стан та плани реалізації відповідних проектів та програм.

ІІІ. Формування консолідованого переліку публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій

- Управління фінансів Фонтанської сільської ради за результатами здійсненого аналізу, передбаченого пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку, формує консолідований перелік публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій єдиного проектного портфеля публічних інвестицій ТГ і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на плановий та два наступні за плановим бюджетні періоди в розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення (далі – консолідований перелік) з урахуванням:

- вимог щодо спрямування не менше ніж 70 відсотків загального обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих публічних інвестиційних проектів відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів;

- граничного обсягу місцевого боргу та гарантованого ТГ боргу;

- оптимального щорічного боргового навантаження на бюджет ТГ;

- встановлених обсягів щорічних видатків на виконання довгострокових зобов’язань у межах державно-приватного партнерства на відповідні бюджетні періоди.

- Управління фінансів Фонтанської сільської ради зобов’язано до 10 жовтня року, що передує плановому, подати на розгляд до Комісії з питань розподілу публічних інвестицій Фонтанської сільської територіальної громади (далі – Комісія) консолідований перелік за формою, визначеною додатком 2 до цього Порядку.

IV. Рішення Комісії щодо розподілу публічних інвестицій

- Комісія на підставі інформації, отриманої від Управління фінансів Фонтанської сільської ради відповідно до пункту 2 розділу ІІІ цього Порядку, у тижневий строк приймає на своєму засіданні рішення щодо розподілу публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій у розрізі таких проектів та програм із зазначенням відповідних джерел і механізмів їх фінансового забезпечення з урахуванням вимог статті 752 Кодексу та пункту 1 розділу ІІІ цього Порядку.

Рішення Комісії та консолідований перелік розміщуються на офіційному веб-сайті Фонтанської сільської ради.

- На підставі рішення Комісії щодо розподілу публічних інвестицій, здійсненого відповідно до пункту 1 цього розділу, Управління фінансів Фонтанської сільської ради доводить до ГРК розподілений обсяг бюджетних коштів передбачених місцевим бюджетом на підготовку та реалізацію публічних інвестицій та інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, визначених у консолідованому переліку для включення до бюджетних запитів за бюджетними програмами, в межах яких передбачено підготовку та реалізацію відповідних публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій.

- Обсяг місцевих гарантій, які надають для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності за кредитами, кошти яких спрямовують на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів, визначається рішенням про бюджет ТГ на відповідний рік згідно з переліком публічних інвестиційних проектів, визначеним відповідно до розподілу публічних інвестицій, передбаченого пунктом 1 цього розділу.

V. Питання моніторингу публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій

- Якщо протягом бюджетного періоду за результатами річного моніторингу стану підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій встановлено порушення строків розроблення або реалізації проекту чи програми, або підвищення вартості проекту чи програми більш як на 10 відсотків, або виявлено невідповідність предмета закупівель, мети та кінцевому результату, який заплановано досягти в результаті реалізації проекту або програми, такі проекти або програми за пропозицією членів Комісії рекомендується подавати на повторний розгляд Комісією в установленому порядку. Рішення Комісії є підставою для розгляду питання про передання коштів бюджету ТГ на публічні інвестиційні проекти та програми публічних інвестицій, які реалізуються у визначені строки, у встановленому бюджетним законодавством порядку.

- У разі встановлення за результатами річного моніторингу випадків не набрання чинності кредитними угодами в межах підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів, під які було передбачено надання місцевих гарантій відповідно до розподілу, здійсненого відповідно до пункту 1 розділу IV цього Порядку, за пропозицією Комісія може переглядати перелік таких проектів. За результатами такого перегляду та у разі наявності в єдиному проектному портфелі публічних інвестицій ТГ проектів, під які може бути надано місцеві гарантії і які перебувають на відповідній стадії готовності, Комісія може приймати рішення про заміну або включення додаткових проектів до переліку з дотриманням граничного обсягу надання місцевих гарантій, встановленого рішенням про бюджет ТГ на відповідний бюджетний період.

- Якщо під час реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій виявлено та документально підтверджено факт шахрайства чи вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення стосовно підготовки або реалізації таких проектів та програм, за рішенням Комісії готує та подає міжрегіональному територіальному органу Державної аудиторської служби України пропозиції для проведення фінансового аудиту за публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій.

В.о. сільського голови					Андрій СЕРЕБРІЙ