

**УКРАЇНА**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Сімдесят другої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання**

**№ 3050 - VIII від 17 квітня 2025 року**

**Про затвердження звіту про виконання Комплексної Програми термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження об’єктів, які розміщені на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 рр. за 2024 рік**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII , щодо виконання Комплексної Програми термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження об’єктів, які розміщені на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 рр.» за 2024 рік , затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 03.09.2024 року № 2407-VIII, керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання Комплексної Програми термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження об’єктів, які розміщені на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 рр. за 2024 рік , додаток №1 до рішення додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва..

**В.о.сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**

**ВІЗИ:**

Заступник сільського голови Володимир КРИВОШЕЄНКО

Начальник відділу загальної

та організаційної роботи Олександр ЩЕРБИЧ

Начальник управління фінансів Алла ДІХТЯР

Начальник відділу ЖКГ Анна КАРАБАДЖАК

2

Додаток №1 до рішення Фонтанської

сільської ради VIII скликання № від

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Комплексної Програми термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження об’єктів, які розміщені на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 рр.» за 2024 рік**

назва цільової програми у звітному періоді

**Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї**\_\_ затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 03.09.2024 року № 2407-VIII \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Відповідальний виконавець Програми** \_\_\_\_ Фонтанська сільська рада Одеської області Одеського району\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Термін реалізації Програми** \_\_\_2024 рік\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці (тис. грн.) | Річний обсяг фінансування (тис. грн.) | Фактично профінансовано у звітному періоді (тис. грн) | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання |
| 1 | Енергетичний аудит об’єктів комунальної власності | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: с.Крижанівка вул. Ветеранів 5 (в т.ч. проектно – кошторисна документація та експертний звіт) | 2024 | сільська рада | 80,0 | 79,9 | 99,9 | розроблено ПКД |
| Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі закладу дошкільної освіти «Карамелька» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: с.Крижанівка вул. Софіївська,4 (розробка проектно – кошторисної документації ,експертний звіт) | управління освіти | 80,0 | 60,0 | 75,0 | розроблено ПКД |
| Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі Ліцею "Олександрівський" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, с.Олександрівка вул. Одеська,2» (розробка проектно – кошторисної документації ,експертний звіт) | управління освіти | 80,0 | 60,0 | 75,0 | розроблено ПКД |
|  | **ВСЬОГО** | |  |  | **240,0** | **199,9** | **83,3** |  |

1. **Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з\п | Найменування показника | Планові значення показника  (тис. грн.) | Фактичне виконання показника  (тис. грн.) | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
|  | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: с.Крижанівка вул. Ветеранів 5 (в т.ч. проектно – кошторисна документація та експертний звіт) | 80,0 | 79,9 | 99,9 | розроблено ПКД |
|  | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі закладу дошкільної освіти «Карамелька» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: с.Крижанівка вул. Софіївська,4 (розробка проектно – кошторисної документації ,експертний звіт) | 80,0 | 60,0 | 75,0 | розроблено ПКД |
|  | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі Ліцею "Олександрівський" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, с.Олександрівка вул. Одеська,2» (розробка проектно – кошторисної документації ,експертний звіт) | 80,0 | 60,0 | 75,0 | розроблено ПКД |

1. **Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).**

Комплексна Програма термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження об’єктів, які розміщені на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 рр.» розроблена на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 №128–р «Деякі питання стратегічного розвитку енергетичної ефективності будівель», відповідно до Операційного Плану Заходів у 2024- 2026 роках, Довгострокової стратегії термомодернізації будівель на період 2050 року.

Політика енергозбереження та підвищення енергоефективності в усіх елементах суспільного життя держави є важливим чинником впливу на сучасну енергетичну безпеку України, стабільне забезпечення виробництва та населення енергоносіями

Метою Програми є підвищення рівня енергоефективності об’єктів бюджетної сфери шляхом комплексної термомодернізації, зменшення споживання енергоресурсів та зменшення видатків бюджету на оплату енергоносіїв.

Програма є ефективною в частині необхідності особливо у період воєнного стану запроваджувати заходи з комплексної термомодернізації, встановлення нового енергоефективного обладнання, альтернативних джерел енергоносіїв (сонячні електростанції), поліпшення теплозахисних характеристик будівель закладів бюджетної сфери впроваджувати заходи з комплексної термомодернізації що буде сприяти збільшенню строку експлуатації будівель бюджетних закладів громади, а також будівель, які мають певні обмеження щодо виконання робіт з комплексної термомодернізації (пам’ятка історії, об’єкт культурної спадщини, охоронна зона, тощо) шляхом здійснення обмеженого переліку енергоефективних заходів з метою зменшення споживання енергії

Начальник відділу ЖКГ