1. 
2. **У К Р А Ї Н А**
3. **ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**
4. **ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
5. **РІШЕННЯ**
6. **Сімдесят другої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання**
7. **с.Фонтанка**

**№ 3091 - VIII 17 квітня 2025 року**

**Про затвердження звіту про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради**

**Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки за 2024 рік**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року № 966 - VIII, з метою здійснення щоквартального моніторингу виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023 - 2025 роки, затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1074 – VIII з внесеними змінами рішеннями сесії Фонтанської сільської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, –

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1074 – VIII з внесеними змінами рішеннями сесії Фонтанської сільської ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**В.о. сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**

ВІЗИ:

Начальник відділу

загальної та організаційної роботи Олександр ЩЕРБИЧ

Заступник сільського голови Володимир КРИВОШЕЄНКО

Начальник

управління фінансів Алла ДІХТЯР

Начальник відділу ЖКГ Ганна КАРАБАДЖАК

Виконавець:

Бухгалтер Тетяна МОКРЕНКО

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання програми розвитку та фінансової підтримки**

**комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради**

**Одеського району Одеської області за 2024 рік**

1. **Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення.**

Проектом рішення пропонуються до розгляду затвердження звіту про виконання програми розвитку та фінансової підтримки КП «Надія» Фонтанської сільської ради, для підтверження виконання бюджету за 2024 рік.

1. **Мета прийняття проекту рішення**

Метою прийняття проекту рішення є відображення системи виконання бюджету, підвищення ефективності роботи комунального підприємства контроль ефективності використання бюджетних коштів.

1. **Загальна характеристика та основні положення проекту рішення**

Затвердження Звіту про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за 2023 рік, затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1074 – VIII з внесеними змінами рішеннями.

1. **Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання**.

Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1074 – VIII, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. **Фінансово-економічне обґрунтування**

На підставі Програми розвитку та фінансової підтримки КП «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки комунальному підприємству затвердженої рішення сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1074 – VIII зі змінами.

Обсяг видатків на фінансування комунальних підприємств, що ведуть діяльність у сфері благоустрою – 19438,1тис. грн

Обсяг видатків на відшкодування різниці між розміром тарифу на послугу вивезення ТПВ та розміром економічно обґрунтованих витрат - 1900,0 тис. грн

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 5379,82 тис.грн.

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 99,9 тис.грн

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – 1500,0 тис. грн

За 2024 рік програма виконана **на 98,7%. ,** що складає - **28317,82** тис. грн. Програма є ефективною та доцільною продовження її дії.

Бухгалтер Тетяна МОКРЕНКО

Додаток до рішення сесії

Фонтанської сільської ради

№ 3091-VIII від 17.04.2025 року

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

Програми розвитку та фінансової підтримки КП «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки за 2024 рік

**Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:** рішення сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1074 – VIII, з внесеними змінами рішеннями сесії Фонтанської сільської ради від 20.12.2023 року № 1972-VIII, від 20.01.2024 року№1992- VIII, від 05.03.2024 року № 2035 – VIII, від 15.04.2024 року №2093 – VIII, від 12.07.2024 року №2358 – VIII, від 09.09.2024 року №2439 – VIII, від 25.10.2024 року №24888 – VIII, від 13.11.2024 року №2516 – VIII

**Відповідальний виконавець Програми:** Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради

1. Виконання заходів Програми

**Термін реалізації Програми**: 2024 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Пріоритетні**  **завданий** | **Зміст заходів** | **Термін**  **виконання** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація**  **про**  **виконання або причини невиконання**  **заходу** |
| 1 | Обсяг видатків на фінансування комунальних підприємств, що ведуть діяльність у сфері благоустрою | Обсяг видатків на забезпечення заходів з благоустрою | 2024 | КП «Надія» | 15613,6 | 15613,6 | 100% | Захід направлений на оплату праці з нарахуваннями згідно штатного розкладу, затвердженого рішенням сесії Фонтанської сільської ради №1782-VIII від 20.12.2023 року та положення про оплату праці, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги та положення преміювання, затвердженого рішенням сесії Фонтанської сільської ради №1783-VIII від 20.12.2023 року |
|  | Обсяг видатків на придбання гербіцидів проти росту отруйних трав'янистих рослин амброзія» | 2024 | КП «Надія» | 50,0 | 48,0 | 96 % | Закуплено 200 л гербіцидів проти росту трав’янистих рослин. |
|  | Обсяг видатків на придбання, господарських товарів, інструментів, політеленової продукції та перчаток | 2024 | КП «Надія» | 330,0 | 328,4 | 99,5% | Придбано господарських товарів на 178,4 тис.грн, перчаток на 75,0 тис.грн, сміттєвих пакетів – 75,0 тис.гр |
|  | Обсяг видатків на придбання пально-мастильних матеріалів. | 2024 | КП «Надія» | 1025,0 | 970,63 | 94,7% | По результатам тендерної процедури було придбано 13780 л –Дп та 6200 л – бензину. |
|  | Обсяг видатків на придбання запасних частин та матеріалів для автомобільного транспорту | 2024 | КП «Надія» | 105,0 | 104,97 | 99,9% | Придбано запасних частин (Шини на автомобіль. Фільтр повітряний, фільтр масляний, насос, кронштейн, ступиця та інш) |
|  | Обсяг видатків на придбання спецодягу | 2024 | КП «Надія» | 150,0 | 150,0 | 100% | Придбано спецодяг для працівників комунального підприємства, а саме: напівкомбінезони- 23 шт, куртки-23 шт, жилет сигнальний -15 шт, костюм від дощу -18 шт, гумові чоботи – 5 пар, захисні черевики – 29 шт.,шапки – 23 шт, логотип – 23 шт. |
|  | Придбання засобів захисту відповідно до норм з охорони праці | 2024 | КП «Надія» | 50,0 | 50,0 | 100% | Захід направлений на забезпечення працівників належними умовами з охорони праці, а саме придбано протигаз та півмаски універсальні, жилети сигнальні, захисні окуляри та гнучкі конуси. |
|  | Придбання засобів заспокоєння руху та дорожні знаки | 2024 | КП «Надія» | 92,21 | 82,28 | 89,2% | Закуплено та встановлено 28 дорожніх знаків, 1 табличка для інвалідів та 24 гумових обмежувальних швидкості. |
|  | Обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення, що передані в обслуговування | 2024 | КП «Надія» | 950,0 | 948,57 | 99,8% | Проведено технічне обслуговування мереж вуличного освітлення., яке знаходиться в обслуговуванні комунального підприємства, а саме: відремонтовано 95 світильників, прокладання кабелю, підключення магістралі до мережі освітлення, встановлено 4 щитка, 6 астрономічних таймерів, відновлено 3 опори, налаштовано 14 відеокамер, проведено налаштування диспетчеризації. |
|  | Обсяг видатків на надання послуг з благоустрою (прокат підіймального крану із оператором) | 2024 | КП «Надія» | 100,0 | 99,97 | 100% | Надані послуги з благоустрою (прокат підіймального крану із оператором) надавалися по всій території ОТГ, а саме підіймальний кран використовувався для підрізання дерев. |
|  |  | Обсяг видатків для забезпечення розчистки шляхопроводів від снігу | 2024 | КП «Надія» | 198,5 | 0 | 0% | В січні 2024 року було проведено 4 тендерні процедури на послуги з прибирання та очищення доріг від снігу. Тендерна процедура не відбулася та були укладені прямі договори зі строком до 31.12.2024 року. У зв’язку зі сприятливими погодними умовами дані послуги не були надані . |
|  |  | Послуги з проведення аудиту та експертизи системи управління охороною прці та безпеки підприємства | 2024 | КП «Надія» | 115,0 | 115,0 | 100% | Проведено аудит системи управління охороною праці, обстеження підприємства для визначення щодо можливості виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, складена декларація з питань охорони праці та промислової безпеки. А також проведено експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, на спроможність виконувати роботи підвищеної небезпеки. Отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. |
|  | Послуги з благоустрою населених пунктів, а саме: догляд за рослинами, підживлення підстригання та інш. | 2024 | КП «Надія» | 200,0 | 200,0 | 200% | Надані послуги з підрізання дерев (233шт) кущів (150шт), а також покіс амброзії та бур’яну в с. Олександрівка, Ліски, с. Фонтанка, вздовж траси М28 Одеса-Южний. |
|  | Послуги з благоустрою (вивезення та утилізація велико-габаритних відходів) | 2024 | КП «Надія» | 205,75 | 149,73 | 72,8% | На території громади встановлювалися великогабаритні контейнери об’ємом 25-30 куб. м.  Всього вивезено 404,4 куб. м. |
|  |  | Послуги з благоустрою (вивезення та утилізація стихійних сміттєзвалищ) | 2024 | КП «Надія» | 555,0 | 554,9 | 100% | Надані послуги з благоустрою, а саме вивезення та утилізація стихійних сміттєзвалищ на території Фонтанської сільської ради ( за межами насаленого пункту) у кількості 637,8 куб.м. |
|  |  | Відрядження | 2024 | КП «Надія» | 50,0 | 22,1 | 44,2% | Відповідно до наказу №843-к від 04.09.2024 року було відряджено четверо працівників для будування фортифікаційних споруд |
| 2 |  | Послуги з стерилізації, вакцинації, вилову та перевезення безпритульних тварин | 2024 | КП «Надія | 100,0 | 99,9 | 100% | На територій Фонтанської громади вакциновано та стерилізовано 37 безхатніх тварин. |
|  |
| 3 | Обсяг видатків на відшкодування різниці між розміром тарифу на послугу вивезення ТПВ та розміром економічно обґрунтованих витрат | Відшкодування різниці між розміром тарифу на послугу вивезення ТПВ та розміром економічно обґрунтованих витрат | 2024 | КП «Надія» | 1900,0 | 1900,0 | 100% | Отримано відшкодування різниці в тарифах на вивезення твердих побутових відходів. Надані кошти витрачено на придбання паливно-мастильних матеріалів -1683,29 тис.грн, на заробітну плату – 178,4 тис.грн нарахування на оплату праці 38,27 тис.грн |
| 4 | Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства | Придбання матеріалів для ремонту водопровідних мереж | 2024 | КП «Надія» | 150,0 | 148,8 | 100% | Закуплені матеріали для ремонту водопровідних мереж |
| Послуги з очищення систем каналізації по вул. Центральна с.Фонтанка Одеського району Одеської області | 2024 | КП «Надія» | 100,0 | 78,8 | 78,8% | Надані послуги з гідродинамічної чистки системи каналізації, проведена чистка колодязів та відкачка рідких побутових відходів та мулу. |
| Послуги з водопостачання та водовідведення (у т.ч. ІТНВПВ) | 2024 | КП «Надія» | 2000,0 | 2000,0 | 100% | Надані послуги з водопостачання у розмірі 257201,65 куб м. |
| Обсяг видатків на оплату послуг з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення | 2024 | КП «Надія» | 3163,5 | 3152,2 | 99,6% | Завершилися роботи по об’єкту: «Утримання в належному стані мереж водовідведення: Поточний ремонт мережі каналізації по вул. Центральна вздовж будинків, 26,20,21,55,13 с. Фонтанка Одеського району Одеської області», на суму 101117,43 грн.  Проведено поточний ремонт водопроводу на вул. Літейна  в с. Олександрівка Одеського району Одеської області» (в т.ч. виготовлення кошторисної документації  та послуги з технічного нагляду) на суму 1243833,19 грн.  Проведено поточний ремонт водопроводу на вул. Олександрівська (від ТОВ «Медок до будинку №14)  в с. Олександрівка Одеського району Одеської області» (в т.ч. послуги з технічного нагляду) на суму 1807280,92 грн |
| 5 | Створення належних умов для функціонування підприємства | Придбання спеціалізованої техніки (автомобіль) | 2024 | КП «Надія» | 1500,0 | 1500,0 | 100 % | Здійснено покращення матеріально-технічної бази підприємства, а саме:  Придбано два автомобіля Ford Transit та Opel Vivaro |
|  | **РАЗОМ** | | |  | **28703,5** | **28317,82** | **98,7 %** |  |

**2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування показника | Планове  значення  показника | Фактичне  значення  показника | Причини  невиконання | Що зроблено для виправлення  ситуації |
| 1 | Обсяг видатків на фінансування комунальних підприємств, що ведуть діяльність у сфері благоустрою | 19790,0 | 19438,1 | Захід з розчистки шляхопроводів від снігу не виконаний у зв’язку зі сприятливими погодними умовами, залишок коштів складає 198,0 тис.грн | Укладено на початку року договори на послуги з розчистки шляхопроводів від снігу |
| 2 | Обсяг видатків на відшкодування різниці між розміром тарифу на послугу вивезення ТПВ та розміром економічно обґрунтованих витрат | 1900,00 | 1900,00 | Виконано в повному обсязі |  |
| 3 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 5413,5 | 5379,82 | Виконано в повному обсязі |  |
| 4 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів. | 100,0 | 99,9 | Виконано в повному обсязі |  |
| 5 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 1500,00 | 1500,00 | Виконано в повному обсязі |  |

**3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої  
реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).**

* Дана програма є дієвою та доцільною для забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами, належне санітарне утримання об’єктів благоустрою, утримання та збереження парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків,озеленення та догляд за зеленими насадженнями, утримання кладовищ, прибирання доріг, вивезення твердих побутових відходів, знесення аварійних та сухостійних дерев.
* Є доцільним продовження дії Програми розвитку та фінансової підтримки КП «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023 – 2025 роки.

**4. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої  
реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).**

З метою виконання господарських функцій органу місцевого самоврядування щодо забезпечення життєдіяльності територіальної громади, а саме якими були обумовлені напрямки діяльності КП «Надія»

- *підтримка санітарного стану (прибирання, озеленення тощо) та здійснення інших заходів з благоустрою території загального користування;*

*- проведення поточного ремонту та технічне обслуговування мереж централізованого водопостачання та водовідведення;*

*- проведення поточного ремонту та технічне обслуговування мереж вуличного освітлення;*

*- проведення поточного ремонту та технічне обслуговування мереж відеоспостереження;*

*- забезпечення якісної технічної експлуатації будівель і споруд, які знаходяться в комунальній власності громади, їх інженерних мереж та технологічного обладнання;*

*- взаємодія з головними постачальниками послуг, здійснення збору та передачі інформації по електротехнічним, сантехнічним системам про величину енергоспоживання, водоспоживання, газоспоживання;*

*- господарський супровід проведення масових заходів в громаді (зборів, концертів, святкувань тощо);*

*- створення та обслуговування зон відпочинку, дитячих майданчиків; об’єктів спортивної інфраструктури (стадіону та спортивних майданчиків);*

*- вивезення крупних негабаритних та будівельних відходів на території громади;*

*- закріплення земельних ділянок для розвитку рекреаційної сфери та соціального будівництва в громаді;*

*- утримання та обслуговування кладовищ;*

*- утримання та обслуговування транспортних засобів, які знаходяться на балансі КП;*

*- надання послуг населенню з централізованого водопостачання;*

*- надання послуг населенню із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території громади.*

Відповідно до **програми розвитку та фінансової підтримки КП «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023 – 2025 роки за 2024 рік виділено фінансування на суму *28703,5 тис.грн,*** виконання за програмою склало ***28317,82 тис.грн., тобто 98,66%.*** Враховуючи вищезазначене програма є **ефективною та доцільною в продовженні її дії.**

КП «Надія» проводило господарську діяльність в 2024 році направлену на виконання робіт, пов’язаних з благоустроїм на території громади, а саме:

1.У весняно-літній період проводилася робота по скошуванню трав’яної рослинності та карантинних рослин (амброзії).

2.Проведено обрізку сухих та аварійних дерев на території ОТГ (обрізами сухих дерев було забезпечено дровами частину мешканців, які відносяться до соціально-незахищених верст населення, на підставі заяв)

3.Систематично проводилася робота по розчищенню стихійних сміттєзвалищ.

4.Догляд за декоративними насадженнями в паркових зонах та скверах.

5.Проводилася щоденна робота по утриманню в належному санітарному стані території загального користування (прибирання від сміття, підмітання вулиць, тощо) згідно графіків виконання робіт та закріплених територій.

6.Проводилась робота по утриманню в належному санітарному стані пам’ятників, обелісків та пам’ятних знаків громади.

7. Проводилося утримання та обслуговування кладовищ. Комунальним підприємством ведеться облік поховань на території кладовища в с. Ліски. Надані дозволи на встановлення намогильних споруд (пам’ятників) елементів благоустрою могил в межах наданої ділянки на території кладовища в кількості 36 шт.

8. Висаджено не території громади 96 дерев.

9. Проводилися роботи з облаштування меморіалів пам’яті загиблим воїнам.

10. Проводився ремонт сміттєвих контейнерів, нанесення маркування та логотипу.

11. Забезпечується якісна технічна експлуатаціїя будівель та споруд, які знаходяться в комунальній власності громади, їх інженерних мереж та технологічного обладнання. Постійно проводиться прибирання прибудинкової території, вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення). Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем (холодного водопостачання та водовідведення,опалення, зливової каналізації, обслуговування генераторів)

12. Здійснювалась фіксація показників приладів обліку вуличного освітлення та передає їх в РЕМ (60 приладів обліку, які знаходяться у всіх населених пунктах громади)

13. Проведені налагоджувальні послуги на шафах керування вуличним освітленням. Закуплені та встановлені лічильники вуличного освітлення, які вийшли з строку повірки, замінено 95 світильників, встановлено 3 опори.

14. Проведені роботи з ремонту та фарбування зупинок в с.Фонтанка.

15. Надавалися послуги спеціалізованим підприємством зі стерилізації та вакцинації безхатніх тварин в кількості 37 штук.

16. В 2024 році закінчені роботи по: Утримання в належному стані мереж водовідведення: Поточний ремонт мережі каналізації по вул. Центральна вздовж будинків, 26,20,21,55 ,13 с. Фонтанка Одеського району Одеської області.

Проведені роботи по Поточному ремонту водопроводу на вул. Літейна  в с. Олександрівка Одеського району Одеської області» та по Поточному ремонту водопроводу на вул. Олександрівська (від ТОВ «Медок до будинку №14)  в с. Олександрівка Одеського району Одеської області»

17. Надані послуги з благоустрою , а саме: вивезення та утилізація стихійних сміттєзвалищ на території Фонтанської сільської ради (за межами населеного пункту), вивезено 637,8 куб. м. сміття.

Відповідно до рішень виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Підприємство визначене виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Підприємство має ліцензію на централізоване водопостачання (КВЕД 36.00), централізоване водовідведення (КВЕД 37.00), Серія АЕ №271397 від 15.09.2014 року.

Комунальне підприємство «Надія» згідно рішень сесії Фонтанської сільської ради прийняло в оперативне управління для обслуговування та утримання мережі водопостачання, водовідведення з устаткуванням та будівлі КНС, розташованих на території Фонтанської сільської ради.

За 2024 рік забір води склав 1618198,46 м3 води, реалізовано 1006227,18 м3, втрати води склали 611971,28 м3 загальною вартістю- 5894658,26 грн. Сума отриманих коштів від надання послуги 23831,1 тис грн., а видатки склали 23446,97 тис. грн. Дебіторська заборгованість населення перед підприємством складає 1986,77 тис. грн, а саме: 1543,53 тис. грн. з водопостачання, 116,67 тис грн – водовідведення та 326,57 тис. грн. абонентське обслуговування.

На даний час існує кредиторська заборгованість перед Інфоксводоканалом у сумі 1380,78 тис. грн.

1).Протяжність вуличних водопровідних мереж – 126,5 км

2). Кількість оглядових колодязів - 74 шт

3).Протяжність мережі водовдведення – 5 км

4).Кількість каналізаційних станцій – 3шт

5). Кількість абонентів станом на 31.12.2024 року – 8864 абонента.

6). Проведенні ремонтні роботи по мережі водопостачання.

Сантехніками комунального підприємства ліквідовано 81 порив, а саме: Крижанівка-16; Лески-13; Фонтанка – 21; Олександрівка, Світле -15; Вапнярка, Дофінівка- 16, проводиться щотижнева прочистка каналізаційних колекторів в селі Фонтанка, замінено 730 приладів обліку (лічильників).

За 2024 рік видано технічних умов та проведено погодження проектів 108 абонентам на послуги водопостачання та 3 абонентам на послуги водовідведення.

Контролерами проводиться робота зі збору показників, знімання контрольних даних з засобів обліку, прийом та консультування громадян з питань нарахування, перерахунку та оплати за надані послуги.

КП «Надія» надає послуги населенню із збирання та вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) на території громади.

За 2024 рік згідно графіків збирання твердих побутових відходів (ТПВ) від населення та інших споживачів зібрано та вивезено 59046м3. Сума отриманих коштів за послугу з вивезення ТПВ (всього) 5240,0 тис. грн, видатки склали 5319,6 тис. грн., заборгованість населення станом на 01.01.2025р. складає-176623,00 грн. Кількість абонентів, які користуються послугами з вивезення ТПВ складає – 5200 абонентів.

**Програми розвитку та фінансової підтримки КП «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023 – 2025 роки є дієвою та доцільною продовження її дії.**

**В.о. сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**