ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я С Е С І Ї

VIII скликання

від 20 лютого 2026 року                                                                      № 3678-VIII

Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2025 рік

Відповідно до  пункту 1.7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року №3219-VIII , щодо виконання Програми Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2025 рік , затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 05.03.2024 року №2059-VIII зі змінами, керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт та заключний звіт  про виконання Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2025 рік», затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 05.03.2024 року №2059-VIII,  додаток №1 до проекту рішення.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

В.о сільського голови                                                      Андрій СЕРЕБРІЙ

| ПОГОДЖЕНО Заступник сільського голови | _______________ | Євгеній ФАТЕНКОВ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис, дата) |  |
| Заступник сільського голови | _______________ | Володимир КРИВОШЕЄНКО |
| Начальник управління фінансів | (підпис, дата) | Євгенія КУРМЕЙ |
| Керуючий справами виконавчого комітету | _______________ | Олександр ЩЕРБИЧ |

| Максим ШПАТ | _______________ |
| --- | --- |
| Управляння капітального будівництва | (підпис, дата) |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Заслухавши і обговоривши інформацію про результати робіт по «Програма робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2025 роки» за 12 місяців 2025 року, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вважаємо доцільним прийняти рішення «Про затвердження  звіту та заключного звіту про виконання «Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2025 рік» за 2025 рік.

Начальник управління                                                              Максим ШПАТ

Додаток №1 до рішення

Фонтанської сільської ради

від 20.02.2026 року № 3678-VIII

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про результати виконання

Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2025 рік

- Основні дані.

Програма робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2025 рік», затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 05.03.2024 року №2059-VIII (далі Програма) розроблена з метою ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд на території Фонтанської сільської територіальної громади. Забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій, щодо соціального захисту окремих категорій мешканців громади, створення фінансових, організаційно – правових механізмів для досягнення позитивних  зрушень щодо рівня та якості життя соціально незахищених мешканців громади за рахунок можливостей місцевого самоврядування  у співпраці з громадськістю. Загальний обсяг фінансових ресурсів на 2024-2025  роки – 300,0 тис. грн.

- Мета програми та результати її досягнення.

Метою програми с здійснення  всіх  можливих невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії  Російської Федерації,  пов'язаних  із  пошкодженням  будівель  та  споруд  на територій громади. Проведення комплексу першочергових організаційно-технічних робіт i заходів,  спрямованих   на   ліквідацію   небезпечних   наслідків   збройної   агресії   Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд, запобігання загибелі людей, зменшення обсягів  можливих  матеріальних  втрат.

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

За    результатами    опрацювання    пропозицій,    наданих   структурними     підрозділами виконавчого комітету Фонтанської сільської   ради  щодо  пошкоджень та  руйнувань об’єктів інфраструктури,  складено перелік,  який  містить:

перелік  пошкоджених  об’єктів,  що  підлягають  обстеженню  (найменування  об’єкта, адреса розташування об’єкта,  інформація  щодо  юридичних чи фізичних осіб,  що с власниками або управителями пошкодженого  об’єкта);

черговість та строки виконання робiт  з обстеження, основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг  i   склад робiт.

Першочерговому обстеженню підлягають:

пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури (об’єкти закладів  дошкільної, загально- середньої освіти; закладів  охорони  здоров'я, закладiв соціального захисту  населення), будівлі адміністративного  призначення,  в тому   числі,   в  яких  надаються   адміністративні  послуги, розміщуються органи  управління та сили  цивільного  захисту,  зокрема,  пожежно-рятувальні підрозділи  та аварійно-рятувальні служби;

пошкоджені  об’єкти  житлово-комунального  господарства  (електро-,   газо-, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також  їx  мережi);

пошкоджені   об’єкти   житлового   фонду,   а  саме   багатоквартирні   житлові  будинки, гуртожитки, та інші житлові  будинки.

4. Фінансування.

Бюджетом Фонтанської сільської ради планувалось використати на вказані цілі по розпоряднику коштів – управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області – 300,0 тис. грн. – протягом 2024-2025 років вказані кошти використані в сумі 191,37499 тис. грн. або 64% доведених показників.

5. Виконання заходів програми

Відповідно до визначених завдань Програми Звіти з технічного обстеження об’єкта будівництва, пошкодженого внаслідок бойових дій спричинених збройною агресією Російської Федерації (обстеження об’єктів будівництва) отримали:

- Мешканці Фонтанської сільської ради -  82 особи на суму191,37499 тис.  грн.

6. Оцінка ефективності виконання програми.

Програма ефективна в частині виконання основних завдань які ставились при запровадження даної програми а саме: створено ефективну систему соціального захисту населення; здійснено підтримку громадян, які опинилися в скрутних життєвих умовах у зв’язку з втратою майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій,  терористичних актів,  диверсій, спричинених збройною агресією  Російської Федерації проти України, тощо. Посилено цільову спрямованість матеріальної підтримки. Подальше використання Програми має сенс, так як має достатній рівень ефективності. В зв’язку з воєнною агресією РФ, збільшилась кількість жителів які втратили роботу, зросли ціни на продукти харчування, ліки та паливно- мастильні матеріали, що спричинило зниження матеріального забезпечення та рівня життя. Надання допомоги з отримання звітів з технічного обстеження об’єкта будівництва, пошкодженого внаслідок бойових дій спричинених збройною агресією Російської Федерації (обстеження об’єктів будівництва) дасть змогу підтримати населення.

В.о сільського голови                                                      Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток № 2 до

рішення  Фонтанської сільської ради VIII  скликання

від 20.02.2026 року № 3678-VIII

ЗВІТ

про результати виконання

Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2025 рік  за 2025 рік

Програма робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2025 рік», затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 05.03.2024 року №2059-VIII

Відповідальний виконавець Програми  -  управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеської області Одеського району

Термін реалізації Програми  -  2025 рік

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, | Фактично профінансовано | Відсоток виконання | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оперативне реагування виконавчих органів сільської ради, спрямоване на ліквідацію наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд на території Фонтанської сільської територіальної громади | Звіт з технічного обстеження об’єкта будівництва, пошкодженого внаслідок бойових дій спричинених збройною агресією Російської Федерації (обстеження об’єктів будівництва) | 2025 | Управління капітального будівництва | 200 | 91. 94069 | 46 | Звіти надано 51 особі |
| Всього: |  |  |  |  | 200,00 | 91,94069 | 46 | Звіти надано 51 особі |

- Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звіт з технічного обстеження об’єкта будівництва, пошкодженого внаслідок бойових дій спричинених збройною агресією Російської Федерації (обстеження об’єктів будівництва) | 200 000,00 | 91 940,69 | Недостатньо часу з моменту виділення коштів (рішення № 3436-VIII від 25.11.2025 року) із-за тривалості процедури оформлення документів та технічних звітів | Невикористаний залишок повернуто до бюджету, а незавершені обсяги робіт враховано при формуванні нової Програми на 2026-2027 роки. |
| ВСЬОГО: |  | 200 000,00 | 91 940,69 |  |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Програма робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2025 рік», затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 05.03.2024 року №2059-VIII (далі Програма) розроблена з метою ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд на території Фонтанської сільської територіальної громади. Забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій, щодо соціального захисту окремих категорій мешканців громади, створення фінансових, організаційно – правових механізмів для досягнення позитивних  зрушень щодо рівня та якості життя соціально незахищених мешканців громади за рахунок можливостей місцевого самоврядування  у співпраці з громадськістю.

Програма розроблена відповідно вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану Закону України  «Про  місцеве самоврядування  в Україні»,  Указу  Президента України від  24  лютого  2022   року  №  64/2022  «Про   введення  воєнного  стану   в Україні»,  Постанови Кабінету  Міністрів   України  від  19.04.2022 № 473  «Про  затвердження  Порядку  виконання невідкладних робіт щодо  ліквідації) наслідків збройної агресії Російської Федерації,  пов'язаних із  пошкодженням  будівель  та  споруд», Постанови  Кабінету Міністрів України  від  12  квітня 2017  р. № 257 «Про  затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих  в експлуатацію об'єктів будівництва»,   Постанови Кабінету Міністрів України  від  13  червня  2023  року  № 624 «Про  деякі  питання забезпечення функціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій,  терористичних актів,  диверсій, спричинених збройною агресією  Російської Федерації проти  України».

Ухвалення Програми забезпечило ефективне розв’язання соціальних проблем мешканців територіальної громади, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів сільської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. Окрім того використання програмного фінансування заходів Програми забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері Фонтанської сільської ради.

Відповідно до визначених завдань Програми Звіти з технічного обстеження об’єкта будівництва, пошкодженого внаслідок бойових дій спричинених збройною агресією Російської Федерації (обстеження об’єктів будівництва) отримали:

- Мешканці Фонтанської сільської ради -  51 особи на суму 91 940,69 грн.

Програма ефективна в частині виконання основних завдань які ставились при запровадження даної програми а саме: створено ефективну систему соціального захисту населення; здійснено підтримку громадян, які опинилися в скрутних життєвих умовах у зв’язку з втратою майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій,  терористичних актів,  диверсій, спричинених збройною агресією  Російської Федерації проти України, тощо. Посилено цільову спрямованість матеріальної підтримки. Подальше використання Програми має сенс, так як має достатній рівень ефективності. В зв’язку з воєнною агресією РФ, збільшилась кількість жителів які втратили роботу, зросли ціни на продукти харчування, ліки та паливно- мастильні матеріали, що спричинило зниження матеріального забезпечення та рівня життя. Надання допомоги з отримання звітів з технічного обстеження об’єкта будівництва, пошкодженого внаслідок бойових дій спричинених збройною агресією Російської Федерації (обстеження об’єктів будівництва) дасть змогу підтримати населення.

В.о.  сільського голови                                                                                            Андрій СЕРЕБРІЙ