Додаток 2

Презентація «Безбар’єрний маршрут Фонтанської сільської територіальної громади»

Автор:  Анастасія СТРЕЛЬНІКОВА

Шановні члени Ради безбар’єрності, колеги та присутні!
Вашій увазі представлено проєкт «Безбар’єрний маршрут Фонтанської сільської територіальної громади» — ініціативу, спрямовану на створення доступного, безпечного та комфортного простору для всіх мешканців нашої громади.

#### 1. Статистика маломобільних груп у Фонтанській громаді

Сьогодні у Фонтанській громаді проживає понад 32 тисячі осіб, з яких понад 12 тисяч належать до маломобільних груп населення.
Серед них — люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, особи похилого віку, громадяни з тимчасовими або постійними обмеженнями руху, а також батьки з дитячими візками.
Тобто понад третина наших мешканців щодня стикаються з бар’єрами у пересуванні. Саме тому питання створення безбар’єрного середовища є не лише актуальним, а й соціально необхідним для розвитку нашої громади.

#### 2. Актуальне бачення

Наше бачення — до 2030 року усунути всі основні перешкоди, що ускладнюють пересування маломобільних груп на головних вулицях громади.
Мета — забезпечити рівні можливості для кожного мешканця, незалежно від віку, стану здоров’я чи фізичних можливостей.

Для досягнення цієї мети ми передбачаємо:

- впровадження сучасних стандартів безбар’єрності;

- облаштування пандусів, тактильних доріжок, безпечних тротуарів та сучасних зупинок громадського транспорту;

- створення єдиного зручного маршруту, який з’єднає основні населені пункти громади.

Загальна довжина маршруту становить понад 36 кілометрів, реалізація запланована у чотири етапи.

3. Створення безбар’єного маршруту

Що таке безбар’єрний маршрут?

Безбар’єрний маршрут – це спланований шлях, що враховує потреби маломобільних груп населення. Він передбачає:
✔️ Рівні тротуари без ям та перешкод, із зручним покриттям.
✔️ Пандуси та ліфти замість або разом зі сходами.
✔️ Понижені бордюри на пішохідних переходах.
✔️ Звукові світлофори та тактильні елементи для людей із порушеннями зору.
✔️ Зупинки громадського транспорту з підйомниками або платформами.
✔️ Зрозумілу навігацію, зокрема шрифтом Брайля.

#### 4. Основні етапи реалізації

На першому етапі роботи розпочинаються у селі Крижанівка, як пілотному населеному пункті.
Далі маршрут поступово розширюється на території сел Фонтанка, Нова Дофінівка, Олександрівка, Вапнярка та селищ Ліски та Світле.

Кожен етап включає:

- ремонт і будівництво тротуарів;

- реконструкцію пішохідних переходів;

- облаштування зупинок громадського транспорту;

- встановлення вуличного освітлення.

5. Схема безбар’єрного маршруту у с. Крижанівка

А тепер пропоную зупинитися детальніше на першому етапі реалізації — маршруті в селі Крижанівка.

Зараз ви бачите схему безбар’єрного маршруту,
який проходить вулицями Ярошевської, Ветеранів, Центральна, Гонтаренко, провулком Шкільним та Миколаївською дорогою — на ділянці від вулиці Ярошевської до вулиці Центральна.

Чому саме ці вулиці обрано для першого етапу?
Основна ідея безбар’єрного маршруту — забезпечити доступність до основних точок тяжіння населеного пункту.

6. Точки тяжіння

Саме у цьому квадраті зосереджено найважливіші громадські об’єкти — ЦНАП, школа, ринок, амбулаторія, будинок культури та дитячий садочок.

Крім того, враховано наявність інших важливих локацій — таких як комплекс “Центральна садиба”, ресторан “Вадіал” та два пляжі, які у подальшому планується зробити інклюзивними і доступними для всіх категорій населення.

7. Ділянки маршруту

Після обстеження вулиць та тротуарів було визначено стан безбар’єрності маршруту.
На схемі зеленим кольором позначено частково безбар’єрні ділянки, а жовтим — бар’єрні.

Зупинки громадського транспорту, розташовані поблизу вулиці Ярошевської, потребують реконструкції та приведення до вимог чинних ДБН, однак наразі знаходяться у приватній власності, що потребує окремого врегулювання.

Зупинки поблизу вулиці Центральна передбачені як нове будівництво, адже поруч розташований дитячий садочок “Карамелька”, і там важливо забезпечити зручний та безпечний доступ для батьків з дітьми та працівників закладу.

Крім того, усі пішохідні переходи на маршруті потребують поточного ремонту — пониження бордюрів, оновлення покриття та облаштування тактильних елементів.

#### 8. Виявлені проблеми

Під час попереднього обстеження маршруту у с. Крижанівка зафіксовано типові перешкоди:

- відсутність або незадовільний стан пішохідних доріжок;

- виступаючі люки та нерівне покриття;

- бордюри без пониження;

- недостатнє освітлення переходів.

Ці недоліки створюють небезпеку для пішоходів і суттєво обмежують мобільність людей, особливо тих, хто пересувається з допоміжними засобами або дитячими візками.

9. Моніторинг перешкод

Тут схематично показані основні перешкоди

10. Тротуари

Щодо технічних вимог до елементів безбар’єрного маршруту.

Тротуари мають бути понижені на переходах, без перепадів висот і з рівним, неслизьким покриттям.
Водовідвідні решітки повинні мати отвори не більше 15 міліметрів, щоб люди, які пересуваються на кріслах колісних або з тростиною, могли безперешкодно рухатись тротуаром.

11. Переходи

Пішохідні переходи повинні мати плавний нахил та бути облаштовані тактильною плиткою для орієнтування людей із порушеннями зору.
Також світлофори мають бути оснащені звуковими сигналами, що допоможе безпечно перетинати дорогу всім учасникам руху.

12. Зупинка громадського транспорту

Зупинки громадського транспорту також мають бути облаштовані тактильною плиткою,  кассельським бордюром, зручним заїздом для колісного транспорту, навіс, лавки та інформаційні таблички, розташовані на доступній висоті.

#### 13. Основні заходи

Для усунення цих проблем передбачено:

- ремонт і будівництво тротуарів із тактильними елементами та заниженими бордюрами;

- реконструкцію та нове будівництво зупинок громадського транспорту з урахуванням інклюзивних вимог;

- встановлення освітлення та звукових сигналів на переходах;

- створення зрозумілої системи навігації для всіх користувачів, зокрема людей із порушеннями зору.

#### 14. Очікувані результати

У результаті реалізації цього проєкту громада отримає:

- покращену доступність громадського простору для всіх категорій населення;

- зменшення ризику травматизму учасників руху;

- оновлену інфраструктуру з естетичним і сучасним виглядом;

- підвищення якості життя мешканців громади в цілому

Ми впевнені, що ця ініціатива стане реальним кроком до інклюзивного суспільства, у якому кожна людина почуватиметься комфортно та безпечно.

Це не просто інфраструктурна концепція— це інвестиція в людяність, комфорт і майбутнє нашої громади.

Дякую за увагу!