УКРАЇНА

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

67571, вул. Степна 4, с. Фонтанка, Одеський район, Одеська область

тел.: (048) 788-92-09, (048) 796-13-75 E-mail: fsr@fontanska-rada.gov.ua, код ЄДРПОУ:04379746

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ  № 1

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Фонтанської сільської ради від 07.02.2025р.

с. Крижанівка, вул. Ветеранів,5

зала засідань, 10.00.

Головував:        Заступник голови комісії     – Володимир КРИВОШЕЄНКО

Секретар комісії – Олександр МАЛЯРЧУК

Присутні:          Члени комісії (за списком)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виконання заходів передбачених рішенням Протоколу № 1 Одеської обласної комісії ТЕБ та НС від 27.01.2025 року про вжиття превентивних заходів щодо недопущення екологічної катастрофи на території області у зв’язку із значним витоком мазуту та ліквідації забруднення і охорони тваринного світу на території Лиманської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

15 грудня 2024 року в умовах шторму в районі Керченської протоки сталася аварія танкерів «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239», яка спричинила потрапляння значної кількості мазуту в морське середовище. Моніторинг засвідчив активне розповсюдження забруднюючих речовин у водах Чорного моря.

Мазут, який потенційно міг досягти північно-західного шельфу Чорного моря, перебуває у вигляді згустків внаслідок низької температури води. Такі згустки поступово збільшують свою вагу та занурюються у водну товщу. У подібному стані мазут може зберігатися у воді протягом кількох місяців, що створює дві загрози: осідання на дно північно-західного шельфу або подальший викид на узбережжя Одеського регіону.

24.01.2025 року при обстеженні узбережжя Чорного моря (громадський пляж рекреаційної зони «Катранка» Лиманської громади Білгород-Дністровського району Одеської області) виявлено осередки речовини чорного кольору (згустки)розміром 0,5-5 см. За зовнішніми ознаками схожими на нафтопродукти, шириною лінії забруднення узбережжя 0,5 – 2 м., протяжністю близько  1,5 км. Зазначена лінія забруднення знаходиться на відстані 24 км від моря. На місці відібрані проби морської води та зразки піску з мазутом для здійснення подальшого лабораторного дослідження.

З метою недопущення поширення забруднення мазутом акваторії Чорного моря та ліквідації забруднення на узбережжі Одеського регіону, за результатами доповідей та урахуванням їх обговорення, комісія

ВИРІШИЛИ:

1.1. Здійснити постійний моніторинг за станом акваторії Чорного моря в межах території Фонтанської територіальної громади щодо наявності забруднення нафтопродуктами та мазутом.

Термін: Доки не мине потреба

Виконавець: КП «Надія»,

КП «Муніципальна варта

Сектор ЦЗ

Керівники причалів

1.2. У разі виявлення забруднення вод інформувати комісію ТЕБ та НС Одеської обласної адміністрації та Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу та вжити первинні заходи захисту узбережжя..

Термін: За необхідності

Виконавець: КП «Надія»

1.3. У разі виявлення нафтопродуктів в межах територіальної громади на лінії зрізу моря, забезпечити збір за відповідним узгодженням з Військово-Морськими Силами Збройних Сил України, Оперативно-тактичним угрупуванням «Одеса» та тимчасове зберігання з послідуючим обробленням суб’єктами господарювання у сфері управління відходами.

Термін: Доки не мине потреба

Виконавець: КП «Надія»,

КП «Муніципальна варта

Керівники причалів

1.4. У разі виявлення птахів, що зазнали забруднень нафтопродуктами передати до відповідних підрозділів Головного управління Держпоживслужби в Одеській області для їх порятунку та реабілітації.

Термін: за необхідності

Виконавець: КП «Надія»

КП «Муніципальна варта		       Керівники причалів

1.5 Ініціювати заключення договорів з суб’єктами господарювання у сфері управління відходами та виділення коштів для проведення відповідних робіт щодо утилізації.

Термін: негайно

Виконавець:Управління фінансів А.Діхтяр

Відділ ЖКГ Г.Карабаджак

Сектор ЦЗ О.Малярчук

1.6 Надати інформацію щодо договорів з суб’єктами господарювання в сфері управління відходами до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

Термін: по факту заключення

Сектор ЦЗ О.Малярчук

2. Про затвердження Плану заходів Фонтанської сільської ради щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2025 році.

На виконання Протоколу №7 Держаної комісії з питань ТЕБ та НС з урахуванням воєнного стану,  результатів доповідей та їх обговорення, комісія

ВИРІШИЛА:

Затвердити План заходів Фонтанської сільської ради щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2025 році (додається).

3.  Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Фонтанської сільської ради на  2025 рік.

За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення, комісія

ВИРІШИЛА:

Затвердити План основних заходів цивільного захисту Фонтанської сільської ради на 2025 рік (додається).

4. Про запобігання надзвичайним ситуаціям на найбільш уразливих об’єктах і системах життєзабезпечення населення.

Як свідчить аналіз, у зимовий  період внаслідок несприятливих погодних умов (сильний вітер, низька температура, обмерзання ліній електромереж і контактних ліній електротранспорту, снігові замети та ожеледиця на дорогах) виникає значна кількість аварій у системах життєзабезпечення населення (енерго-, газо-, теплопостачання), може порушуватися рух автомобільного і комунального транспорту, тимчасово припиняється транспортне сполучення з населеними пунктами, що негативно впливає на життєзабезпечення населення, сталу роботу важливих об’єктів соціальної сфери та господарського комплексу.

З метою попередження виникнення можливих надзвичайних ситуацій, пов’язаних з погіршенням погодних умов у зимовий період, для своєчасної підготовки найбільш уразливих об’єктів та систем життєзабезпечення Фонтанської сільської ради до сталого функціонування, комісія.

ВИРІШИЛА:

4.1 Перевірити технічний стан спеціальної техніки та автотранспорту, що буде залучено до розчищення доріг, підвозу продуктів харчування першої необхідності для супроводження медичного транспорту до лікарень та пологових будинків(у разі необхідності) та скласти його реєстр для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.

Виконавець: КП «Надія»

С.Константинова

Термін:  до 15.02.2025

4.2 Відпрацювати з підприємствами, установами та організаціями питання щодо виділення автотранспорту, спеціальної техніки для боротьби зі сніговими заметами, ожеледицею на автомобільних шляхах загального користування на договірній основі.

Виконавець:КП «Надія»

С.Константинова

Відділ ЖКГ, Сектор ЦЗ

Термін:  до 15.02.2025

4.3 У визначених місцях відстою автотранспорту та місцях можливих заторів передбачити розгортання пунктів обігріву, забезпечивши їх необхідними засобами, гарячою водою та продуктами харчування.

Виконавець:КП «Надія»

С.Константинова

Відділ ЖКГ, Сектор ЦЗ

Термін:  у разі потреби

4.4 Вжити відповідні заходи щодо видалення аварійних і сухостійних дерев на вулицях, паркових зонах та автомобільних дорогах, які можуть вплинути на транспортні комунікації, інженерні мережі, будівлі (споруди), створюють загрозу безпечному проживанню та життєдіяльності населення.

Виконавець: КП «Надія»

С.Константинова

Термін:  постійно

4.5 Забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання та водовідведенням на території Фонтанської сільської ради. У разі пошкодження мереж систем водопостачання не допустити розливу води на проїзну частину доріг (особливо при низькій температурі повітря) для запобігання дорожньо-транспортних пригод.

Виконавець: КП «Надія»

С.Константинова

Термін:  постійно

4.6 Вжити заходів щодо негайного залучення засобів масової інформації (телебачення та радіомовлення) для інформування населення у разі різкого погіршення погодних умов.

Виконавець:Сектор  інформаційної

роботи та взаємодії

громадськістю

Термін:  постійно

4.7 Підготувати проект розпорядження сільського голови про створення  штабу із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, характерних для зимового періоду, для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Виконавець: Сектор  ЦЗ

Термін:При виникненні

надзвичайної ситуації

4.8  Ініціювати звернення до депутатського корпусу Фонтанської сільської ради щодо виділення коштів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, характерних для зимового періоду.

Виконавець:Управління фінансів А.Діхтяр

Відділ ЖКГ Г.Карабаджак

Сектор ЦЗ О.Малярчук

Термін: негайно

5. Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я питною водою.

На виконання Протоколу №7 Держаної комісії з питань ТЕБ та НС з урахуванням воєнного стану та  результатів доповіді, комісія

ВИРІШИЛА:

5.1 Інформацію про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я питною водою взяти до відома.

5.2 Розробити Програму забезпечення  населення якісною питною водою  Передбачити в місцевому бюджеті кошти для реалізації заходів Програми.

Виконавець: Відділ ЖКГ   Г.Карабаджак

КП «Надія»

С.Константинова

Термін:  перше півріччя 2025р

5.3 Забезпечити діяльність підприємства питного водопостачання відповідно до вимог санітарного законодавства, нормативно-технічних документів щодо постачання питної води.

Виконавець:КП «Надія»

С.Константинова

Термін:постійно

5.4 Забезпечити через засоби масової інформації, соціальні мережі інформування населення про необхідність належного облаштування та експлуатації індивідуальних колодязів та ризики вживання забрудненої питної води, щодо заходів знезараження питної води. Забезпечити інформування водокористувачів та населення про якісний стан водних ресурсів у разі його різкого погіршення.

Виконавець: КП «Надія»

С.Константинова

Сектор  інформаційної

роботи та взаємодії

громадськістю

Термін:постійно

5.5 Визначити власників та паспортизувати джерела нецентралізованого водопостачання(громадські колодязі каптажі джерел) для громадського користування, забезпечити їх ремонт, чищення та дезінфекцію з проведенням лабораторних досліджень питної води. Прийняти на баланс безхазяйні джерела нецентралізованого водопостачання.

Виконавець: КП «Надія» С.Константинова

Відділ ЖКГ Г.Карабаджак

Термін:  до 01.03 2025р.

5.6 Перевірити наявність, достатність резервних/альтернативних джерел водозабезпечення, засобів доставки для забезпечення населення питною водою для побутових та інших потреб на випадок надзвичайних ситуацій.

Виконавець: КП «Надія» С.Константинова

Відділ ЖКГ Г.Карабаджак

Сектор ЦЗ О.Малярчук

Термін:  до 01.03 2025р.

5.7  Ініціювати звернення до депутатського корпусу Фонтанської сільської ради щодо виділення коштів для забезпечення ремонт, чищення та дезінфекцію  колодязів для громадського користування, з проведенням лабораторних досліджень питної води, а також розроблення технічної документації на будівництво додаткових джерел нецентралізованого водопостачання.

Виконавець:Управління фінансів А.Діхтяр

Відділ ЖКГ Г.Карабаджак

Сектор ЦЗ О.Малярчук

Термін: негайно

Заступник голови комісії                                                     Володимир КРИВОШЕЄНКО

Секретар комісії                                                                    Олександр МАЛЯРЧУК