Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій

Фонтанської сільської територіальної громади

на 2026 - 2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 331 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проектах (далі - проект) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Середньостроковий план визначає:

наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі відповідних сфер, регіонів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено Фонтанською сільською радою Одеського району Одеської області на підставі пропозицій структурних підрозділів, управлінь та комунальних підприємств відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного Управлінням фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають місцевим, регіональним та національним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями, відповідно до державного середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій  є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність, що знаходить відповідність і в Стратегії розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості в Фонтанській сільській територіальній громаді. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу. Зазначені цілі спрямовані на досягнення довгострокових результатів у розвитку
економіки, інфраструктури, якості послуг та управлінської спроможності
громади. Вони формують основу для пріоритезації інвестиційних проєктів у
межах Середньострокового плану публічних інвестицій на 2026–2028 роки.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності Фонтанської сільської територіальної громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

Освіта і наука Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради;

Охорона здоров’я Фонтанська сільська рада (Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги»);

Громадська безпека Фонтанська сільська рада (Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення);

Транспорт Фонтанська сільська рада  (Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення);

Муніципальна інфраструктура та послуги Фонтанська сільська рада  (Відділ житлово- комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення);

Соціальна сфера Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради;

Енергетика Фонтанська сільська рада  (Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення);

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку Фонтанської сільської територіальної громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 7 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, переоснащення та покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на розвиток медичних закладів, зокрема створення нових комунальних медичних центрів. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на покращення доступу до медичних послуг та оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням.

Сектор (галузь) «Громадська безпека» спрямований на забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації, підвищення рівня безпеки громадян, зменшення негативних наслідків стихійних лих та запобігання їх виникненню шляхом запровадження, будівництва, модернізації, технічного забезпечення закладів, центрів безпеки громадян.

Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на модернізацію внутрішніх доріг та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на модернізацію муніципальної інфраструктури, мереж, зокрема систем вуличного освітлення, водопостачання і водовідведення в населених пунктах, а також підвищення енергоефективності в громадських будівлях та громадських просторах. Крім того, публічні інвестиції будуть спрямовані на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури.

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на забезпечення належного рівня соціальних послуг для мешканців громади, підтримку вразливих категорій населення (людей з інвалідністю, багатодітних родин, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та їхніх родин), розвиток інфраструктури соціального захисту та надання допомоги, створення умов для підвищення якості життя населення. Публічні інвестиції будуть спрямовані на будівництво, модернізацію та розвиток закладів соціального обслуговування та надання соціальних послуг, модернізацію, розвиток, будівництво інфраструктури громади з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності, впровадження та забезпечення програм підтримки вразливих категорій населення, розвиток інклюзивних та реабілітаційних програм.

Сектор (галузь) «Енергетика» спрямований на розбудову, модернізацію та переоснащення існуючих мереж, що дозволить підвищити їхню надійність і скоротити енергетичні втрати. Пріоритетом стане впровадження енергоефективних технологій та оновлення інфраструктури для стабільного й економного енергозабезпечення громади.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та формуються з урахуванням стратегічних завдань, визначених у Стратегії розвитку Фонтанської сільської територіальної громади на період до 2030 року, а також з урахуванням державних підходів до управління публічними інвестиціями. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації державних стратегій розвитку та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування у Фонтанській сільські територіальній громаді узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку громади, Державної стратегії регіонального розвитку України, галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики, регіонів і територій та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось Відділом економічного розвитку, інформації та інвестицій на основі пропозицій структурних підрозділів, управлінь та комунальних підприємств Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених відповідними галузевими (секторальними) стратегіями, Державною стратегією регіонального розвитку України (як кроссекторальної стратегії), а також з урахуванням наявних та перспективних проєктів, які відповідають таким критеріям:

- стратегічна важливість для досягнення цілей розвитку громади;

- наявність або ймовірність залучення додаткових джерел фінансування
(державні програми, донорська допомога, державно-приватне партнерство);

- потенціал до створення мультиплікативного ефекту (економічного,
соціального, екологічного);

- ступінь готовності проєктів до реалізації.

Основні напрями інвестування охоплюють найбільш актуальні потреби
громади. Ці напрями отримають першочергове фінансування за рахунок коштів
місцевого бюджету, субвенцій, державних програм, міжнародної технічної
допомоги, а також інших допустимих джерел. Перелік основних напрямів
публічного інвестування наведено в додатку 1 до середньострокового плану

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

| Орієнтовні граничні показники | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) | 2028 рік(план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок: | 149860574,0 | 46 825 200,0 | 77 514 210,0 |
| коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 140876494,0 | 43 825 200,0 | 77 514 210,0 |
| співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій | 3000000,0 | 3000000,0 | 0 |
| міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 5984080,0 | 0 | 0 |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | 0 | 0 | 0 |
| місцевих запозичень | 0 | 0 | 0 |
| інших джерел | 0 | 0 | 0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного Управлінням фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспорт | 10303414,0 | 0 | 0 | 10303414,0 |
| Муніципальна інфраструктура та Послуги | 44515652,0 | 0 | 0 | 44515652,0 |
| Енергетика | 1528381,0 | 0 | 0 | 1528381,0 |
| Освіта і наука | 82529047,0 | 46825200,0 | 0 | 129354247,0 |
| Охорона здоров'я | 500000,0 |  | 35000000,0 | 35500000,0 |
| Соціальна сфера | 10484080,0 |  |  | 10484080,0 |
| Громадська Безпека |  |  | 42514210,0 | 42514210,0 |
| Загальний результат | 149860574,0 | 46825200,0 | 77514210,0 | 274199984,0 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Фонтанської сільської територіальної громади на 2026 - 2028 роки є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Фонтанській сільській територіальній громаді Одеського району Одеської області. Він спрямований на забезпечення прозорого, цільового та ефективного використання бюджетних коштів, а його основною метою є реалізація найважливіших для громади проєктів і програм.

Документ визначає ключові стратегічні цілі, пріоритетні напрями та галузі інвестування, що узгоджуються зі Стратегією розвитку, відповідають актуальним потребам громади і загальнодержавним пріоритетам. Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку Фонтанській сільській територіальній громаді Одеського району Одеської області. Такий підхід приятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковому періоді.

Формування плану базується на принципах:

підтримка та завершення вже розпочатих проєктів;

концентрація ресурсів на найважливіших напрямах розвитку;

пошук додаткових можливостей для залучення державного фінансування, партнерств між громадами, донорської допомоги, інвестицій та інших позабюджетних джерел не заборонених законодавством України.

Зважаючи на обмеженість власних фінансових ресурсів, реалізація багатьох ініціатив можлива за умови залучення зовнішньої фінансової підтримки (коштів державного бюджету (включно із субвенціями); грантів міжнародних організацій; участі у конкурсах проєктів; механізмів державно-приватного партнерства тощо. Отже, Середньостроковий план є не лише орієнтиром для ефективного розподілу наявних фінансових ресурсів, а й платформою для формування проєктного портфеля громади. Це дозволяє системно готувати якісні інвестиційні ініціативи та підвищувати шанси на залучення зовнішніх ресурсів.

Додаток № 1

до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Фонтанській сільській територіальній громаді Одеського району Одеської області

на 2026 - 2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 129354247,0 грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи «Нова українська школа» | - | Шкільна освіта | Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які облаштовані відповідно до Державних стандартів освіти (початкової, базової, профільної) | 41 | 94 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки; Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах); |
|  |  |  | Частка навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які облаштовані відповідно до Державних стандартів освіти (початкової, базової, профільної) | 44% | 100% |  |
| Забезпечення безпечних умов у закладах освіти |  | Дошкільна освіта | Кількість закладів дошкільної освіти, обладнаних металодетекторами | 0 | 6 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах); Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки; Стратегічний план діяльності МОН до 2027 |
|  |  | Шкільна освіта | Кількість закладів шкільної освіти, обладнаних металодетекторами | 0 | 5 |  |
| Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси |  | Шкільна освіта | Кількість наявних шкільних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями) | 4 | 8 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах); Стратегічний план діяльності МОН до 2027; |
|  |  |  | Кількість придбаних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями) | 0 | 2 |  |
|  |  |  | Частка учнів, які забезпечені підвезенням до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямі з тих, які потребують підвезення | 86% | 100% |  |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах дошкільної освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень та харчоблоків |  | Дошкільна освіта | Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено реконструкцію/капітальний ремонт харчоблоку та їдальнь із заміною технологічного обладнання з дотриманням принципів системи НАССР | 1 | 6 |  |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах шкільної освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень та харчоблоків | Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні із заміною технологічного обладнання з дотриманням принципів системи НАССР ЛІЦЕЮ «ФОНТАНСЬКИЙ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Шкільна освіта | Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких проведено реконструкцію/капітальний ремонт харчоблоку та їдальнь із заміною технологічного обладнання з дотриманням принципів системи НАССР | 0 | 5 | Стратегія реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року |
| Облаштування освітнього простору відповідно до Державного стандарту профільної освіти |  | Шкільна освіта | Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти у STEM кластері; | 4 | 8 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах) |
| Модернізація мереж інфраструктури електроживленняння шляхом улаштування сонячних станцій на будівлях закладів освіти | -Реконструкція мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції на даху ліцея «Фонтанський» Фонтанської сільської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 55; - Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі Ліцею "Олександрівський" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2 | Шкільна освіта | Кількість закладів загальної середньої освіти обладнаних сонячними станціями | 0 | 2 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах) |
| Забезпечення доступу до якісної загальної середньої освіти шляхом модернізації закладу та облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) | Реконструкція будівлі (будівля літ. А, прибудова літ. А1, комора літ. Ж) «Ліцей «Крижанівський» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області» з облаштуванням об'єктів цивільного захисту за адресою: Одеська обл., Одеський р., с. Крижанівка, провулок Шкільний, будинок 1. І-ІІ черги будівництва (коригування) | Шкільна освіта | Кількість модернізованих закладів загальної середньої освіти | 4 | 5 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах) |
|  |  |  | Частка нових споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах шкільної освіти | 80% | 100% |  |
| Забезпечення безпечних умов в закладах дошкільної освіти шляхом облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) | Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Гніздечко» (літ. А; ПД;) Фонтанської сільської ради щодо улаштування об’єкту цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, будинок 5А | Дошкільна освіта | Кількість закладів дошкільної освіти, які забезпечені спорудами цивільного захисту (найпростіше укриття) | 4 | 6 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах) |
|  |  |  | Частка нових споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної освіти | 67% | 100% |  |
| Забезпечення безперешкодного доступу до якісної дошкільної освіти шляхом модернізації/реконструкції закладів | Реконструкція будівлі Дошкільного навчального закладу «Вербиченька» без зміни її зовнішньої конфігурації та функціонального призначення, яку пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, що знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, 59 | Дошкільна освіта | Кількість дітей, яка навчається у закладах дошкільної освіти громади (у розрізі закладу) (осіб) | 25 | 45 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах) |
| Модернізація інфраструктури, забезпечення безпечного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти | - Благоустрій території: Нове будівництво огорожі з облаштуванням елементів благоустрою на території ліцею «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, буд. 55; - Благоустрій території: реконструкція огорожі з облаштуванням елементів благоустрою (в т.ч. облаштування дитячого спортивного майданчику) на території Світлівської початкової школи Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, сщ. Світле, вул. Комунальна, буд. 35; - Нове будівництво багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям біля Новодофінівської гімназії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Шкільна, 30 | Шкільна освіта | Кількість закладів шкільної освіти, в яких здійснено благоустрій території (облаштування огорожі, подвір’я, спортивного майданчика, альтанок) | 2 | 5 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах) |
| Модернізація інфраструктури, забезпечення безпечного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти | Благоустрій теріторії, реконструкція дитячого спортивного майданчику біля будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "ТОПОЛЬКА" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул.Шкільна, буд. 1А | Дошкільна освіта | Кількість закладів дошкільної освіти, в яких здійснено благоустрій території (облаштування огорожі, подвір’я, спортивного майданчика, альтанок) | 3 | 6 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах); (3.2.3. Створення на території громади спортивно- оздоровчої інфраструктури, для всіх верств населення, з метою популяризації здорового способу життя, забезпечення додаткових робочих місць, залучення молоді, людей старшого віку та роботи з ветеранами. Побудувати креативні дитячі та спортивні відкриті майданчики) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров'я

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Фонтанська сільська рада (Комунальне некомерційного підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 35500000,0 грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова мережі сучасних безпечних закладів системи охорони здоров’я, їх будівництво, реконструкція, модернізація |  | Первинна медична допомога | Кількість нових закладів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району (3.4.4. Розширити спектр надання ліцензійних послуг в медичних закладах громади); Стратегія розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року |
|  | Нове будівництво туалету на території амбулаторії села Фонтанка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», яка розташована за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, буд. 42 | Первинна медична допомога | Кількість модернізованих закладів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.1. Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств громади); Стратегія розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Фонтанська сільська рада (Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 42514210,0 грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення, модернізація та розвиток інфраструктури громадської безпеки |  | Цивільний захист | Об’єкт соціальної інфраструктури, введений в експлуатацію | 0 | 1 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.5. Підвищити рівень безпеки у громаді) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Фонтанська сільська рада (Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 10303414,0 грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури внутрішніх доріг загального користування | Будівництво автомобільної дороги місцевого значення комунальної власності по вул. Квіткова в селі Олександрівка Одеського району Одеської області | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Протяжність реконструйованих внутрішніх доріг загального користування, км | 0 | 36,62 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.1.1. Провести реконструкцію доріг громади та модернізувати транспортні розв’язки) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Фонтанська сільська рада (Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 44515652,0 грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення безпечного, інклюзивного руху територією громади | Благоустрій населених пунктів, а саме: Нове будівництво пішохідної доріжки з облаштуванням елементів благоустрою (пішохідна доріжка, велодоріжка та інше) від вул. полковника Гуляєва (с. Фонтанка), вул. Ак. Заболотного (с. Ліски) до вул. Академіка Сахарова (с.Ліски) Одеського району Одеської області | Містобудування, благоустрій | Протяжність нових пішохідних/ велосипедних маршрутів, м | 880 | 5500 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.2.2. Забезпечити розвиток пішохідної та велосипедної інфраструктури) |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел водопостачання | - Технічне обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання: Реконструкція водопровідних мереж з облаштуванням засобами обліку за адресою Одеська область Одеський район с. Фонтанка вул. Семенова/вул. Незалежності - Нове будівництво бюветного комплексу біля адміністративної будівлі з господарськими будівлями та спорудами, яка розташована за адресою:Одеська обл., Одеський р-н, с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, буд. 54-А та буріння артезіанської свердловини по вулиці Молодіжна | Водопостачання та водовідведення | Кількість реконструйованих систем водозабезпечення населених пунктів | 0 | 2 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.1.2. Здійснити будівництво та модернізацію водопостачальних та водовідвідних мереж, Інженерної інфраструктури) |
| Підвищення якості громадського простору, розвиток культурної, спортивної та рекреаційної інфраструктури громади | Благоустрій території: будівництво дитячого спортивного майданчика та облаштування елементів благоустрою на території біля будівлі КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", який розташований за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка, вул. Центральна, буд. 46 | Містобудування, благоустрій | Кількість реконструйованих об’єктів громадської інфрастуктури/ громадських просторів на території населених пунктів громади | 0 | 1 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.2.3. Створення на території громади спортивно- оздоровчої інфраструктури, для всіх верств населення, з метою популяризації здорового способу життя, забезпечення додаткових робочих місць, залучення молоді, людей старшого віку та роботи з ветеранами. Побудувати креативні дитячі та спортивні відкриті майданчики) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 10484080,0 грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми |  | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво, модернізація/реконструкція приміщень для створення центру життєстійкості на території громади |  |  | Соціальні послуги | Кількість створених центрів життєстійкості на території громади | 0 | 1 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (3.4.3. Розширити мережу соціальних закладів) |
| Будівництво, модернізація, реконструкція приміщень для розвитку ветеранських просторів на території громади |  |  | Ветерани | Кількість створених ветеранських просторів на території громади | 0 | 1 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (3.3.3. Відкрити ветеранські простори/ Хаби для оперативного вирішення питань військовослужбовців громади та членів їх сімей) |
|  |  |  |  | Частка військовослужбовців та членам їх сімей, що скористалися послугами, що надає ветеранський простір/ Хаб | 0 | 50% |  |
| Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) |  | Права та інтереси дітей |  | Частка багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) забезпечених житлом | 0 | 1 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (3.2.5. Перейти на житлове будівництво із урахуванням потреб сімей із дітьми і його промоцію) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Енергетика

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Фонтанська сільська рада (Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1528381,0 грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція, модернізація зовнішніх інженерних мереж, підвищення енергоефективності та забезпечення безпечних умов в громадських будівлях та просторах, в тому числі з використанням альтернативних джерел енергії | - Реконструкція ПЛ-10 кВ з переносом з периметру забудови комплексу сімейного відпочинку (дитячого майданчика) з елементами благоустрою прилеглої території за адресою с. Фонтанка, провулок Хмельницького Богдана, 1/1 - Реконструкція мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції на даху КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", який розташований за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка, вул. Центральна 46") | Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива | Кількість термомодернізованих громадських будівель/ громадських просторів | 0 | 2 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.2.3. Створення на території громади спортивно- оздоровчої інфраструктури, для всіх верств населення, з метою популяризації здорового способу життя, забезпечення додаткових робочих місць, залучення молоді, людей старшого віку та роботи з ветеранами. Побудувати креативні дитячі та спортивні відкриті майданчики); (2.4.2. Впровадити заходи з енергоефективності в громаді). |

Додаток № 2

до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026 - 2028 роки

Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування закладів загальної середньої освіти мультимедійним обладнанням | Шкільна освіта | Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, у яких задоволена потреба в комп’ютерному обладнанні для забезпечення освітнього процесу в дистанційній формі; | 174 | 200 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах) |
|  |  | Кількість учнів закладів загальної середньої освіти, у яких покрита потреба в комп’ютерному обладнанні для доступу до дистанційного навчання; | 213 | 1500 |  |
| Забезпечення безбар’єрного та інклюзивного середовища закладів дошкільної освіти | Дошкільна освіта | Кількість закладів дошкільної освіти, в яких переоснащено /облаштовано ресурсні кімнати, які забезпечено засобами для корекційного навчання. | 0 | 6 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах) |
|  |  | Кількість закладів дошкільної освіти, в, які забезпечено засобами доступності (пандуси, ліфти (підйомники), туалетні кімнати, обладнані сертифікованою Системою пожежної сигналізації та оповіщення). | 3 | 6 |  |
| Забезпечення безбар’єрного та інклюзивного середовища закладів шкільної освіти | Шкільна освіта | Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких переоснащено /облаштовано ресурсні кімнати, які забезпечено засобами для корекційного навчання. | 0 | 5 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах) |
|  |  | Кількість закладів загальної середньої освіти, які забезпечено засобами доступності (пандуси, ліфти (підйомники), туалетні кімнати, обладнані сертифікованою Системою пожежної сигналізації та оповіщення). | 2 | 5 |  |
| Забезпечення інклюзивного середовища для розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом облаштування та оснащення інклюзивно-ресурсного центру відповідно до вимог | Дошкільна освіта | Кількість ІРЦ, які облаштовані та оснащенні відповідно до вимог | 0 | 1 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.4.2. Створити безпечні та сучасні умови навчання у навчальних закладах) |
|  | Шкільна освіта |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Фонтанська сільська рада (Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення)

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення інфраструктури безпеки громадян | Цивільний захист | Кількість облаштованих центрів безпеки громадян | 0 | 1 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (3.4.5. Підвищити рівень безпеки у громаді) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Фонтанська сільська рада (Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги»)

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | Первинна медична допомога | Кількість новостворених, модернізованих об’єктів надання медичних послуг комунальної форми власності. | 0 | 2 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (3.4.4. Розширити спектр надання ліцензійних послуг в медичних закладах громади) |
| Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | Лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації | Кількість закладів охорони здоров’я, в яких оновлено та покращено матеріально- технічну базу | 0 | 5 |  |
| Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я | Первинна медична допомога | Кількість нових/ оновлених/ реконструйованих споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення | 2 | 5 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Фонтанська сільська рада (Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення)

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення інфраструктури для безбар’єрного природного туризму та реабілітації на прилеглих до водного фонду землях на території громади | Збереження природно- заповідного фонду | Кількість локацій для безбар’єрного туризму та реабілітації, створених на території туризму | 0 | 2 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (1.1.2. Облаштувати розважально- туристичну мережу на узбережжях громади); (1.2.1. Створити туристичні пропозиції, орієнтовані на сімейний відпочинок) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відродження та популяризація історичної спадщини. | Культурна спадщина та національна пам'ять | Кількість новостворених, облаштованих, відремонтованих (оновлених) місць «національної пам’яті» | 4 | 5 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року |
| Покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан, у тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації | Культурні послуги | Кількість відремонтованих закладів, що надають базові культурні послуги | 0 | 3 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (3.5.1. Модернізувати мережу закладів культури) |
| Поліпшення якості надання культурних послуг шляхом оновлення бібліотечних фондів | Культурні послуги | Кількість публічних бібліотек, які досягли показника щорічного оновлення бібліотечних фондів, одиниць | 0 | 4 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення умов для розширення спектру надання соціальних послуг, в тому числі комплексних | Соціальна підтримка | Частка осіб з інвалідністю та осіб старшого віку забезпечених послугою підтриманого проживання | 13 | 15 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (3.4.3. Розширити мережу соціальних закладів) |
| Будівництво, модернізація приміщень для розвитку соціально-реабілітаційних просторів на території громади | Реабілітаційні послуги | Кількість створених соціально- реабілітаційних просторів на території громади | 0 | 1 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (3.3.1. Відкрити центр ментального здоров'я для жителів громади) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт та фізичне виховання

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток мережі комплексів, баз, закладів спортивної підготовки для забезпечення навчально-тренувального процесу, проведення місцевих та регіональних змагань | Спорт та фізичне виховання | Кількість нових комплексів, баз, закладів спортивної підготовки для забезпечення навчально-тренувального процесу, проведення місцевих та регіональних змагань. | 0 | 1 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.2.3. Створення на території громади спортивно- оздоровчої інфраструктури, для всіх верств населення, з метою популяризації здорового способу життя, забезпечення додаткових робочих місць, залучення молоді, людей старшого віку та роботи з ветеранами. Побудувати креативні дитячі та спортивні відкриті майданчики) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Фонтанська сільська рада (Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення)

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток інфраструктури публічних просторів на території населених пунктів | Містобудування, благоустрій | Кількість об’єктів з доступом для Маломобільних верств населення | 0 | 2 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (3.2. Розвиток креативних урбаністичних проектів для створення комфортних умов для життя та роботи із орієнтацію на сімейне використання (будівництво нових житлових та громадських об'єктів, зелених зон, дитячих майданчиків)) |
| Відновлення, модернізація та розвиток систем зовнішнього освітлення населених пунктів | Містобудування, благоустрій | Кількість вулиць, які підключені до мереж зовнішнього електропостачання, в тому числі за допомогою енергозберігаючих технологій | 0 | 5 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (2.4.2. Впровадити заходи з енергоефективності в громаді (затверджена рішенням сесії від .11.2025 №)) |
| Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості: облаштування туристичних маршрутів, об’єктів туристичного відвідування | Туристичні послуги | Кількість створених нових туристичних маршрутів | 0 | 10 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (1.2.1. Створити туристичні пропозиції, орієнтовані на сімейний відпочинок) |
| Оновлення фонду захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) та об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, зокрема адміністративних будівель, публічних просторів на території населених пунктів | Захисні споруди об’єктів інфраструктури | Кількість населених пунктів, в яких реалізовано проєкти та заходи | 0 | 5 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.2.4. Впровадити безбар'єрні рішення у доступі до комунальних, адміністративних та інших послуг у громаді) |
| Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг та створення безпечних умов діяльності органів місцевого самоврядування з урахуванням принципів безбар’єрності. | Захисні споруди об’єктів інфраструктури | Кількість реконструйованих адміністративних будівель з улаштуванням об’єктів цивільного захисту | 0 | 1 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року (3.2.4. Впровадити безбар'єрні рішення у доступі до комунальних, адміністративних та інших послуг у громаді) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Житло

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення фонду соціального житла, місць тимчасового перебування | Житлові рішення | Кількість місць тимчасового перебування на території громади | 1 | 4 | Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської (3.4.3. Розширити мережу соціальних закладів) |